Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский

от _____________ № ______

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, предназначенных для решения вопросов местного значения городского поселения Пойковский на 2014–2016 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства городского поселения Пойковский» нет |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение бесперебойной работы автодорог местного значения, средств регулирования дорожного движения, элементов их обустройства, предназначенных для решений вопросов местного значения городского поселения Пойковский |
| Задачи муниципальной программы Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | - организация выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог; - организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог; - организация выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог. нет |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - площадь автомобильных дорог, проездов, приведенных в нормативное состояние, соответствующих нормативным требованиям, к 2016 г. составит 88361 м2; - протяженность тротуаров, приведенных в нормативное состояние, к 2016 году составит 1 042,2 м; - протяженность бордюров, приведенных в нормативное состояние, к 2016 году составит 1515 м; - количество ливнеприемных колодцев, приведенных в нормативное состояние, к 2016 году составит 6 шт.; - количество светофорных объектов, приведенных в нормативное состояние, к 2016 году составит 5 объектов; - площадь опор уличного освещения, приведенных в нормативное состояние, к 2016 году составит 500 м2; - количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, к 2016 году составит 5 ед. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014–2016 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Источники финансирования – местный бюджет, бюджет автономного округа. Общий объем Программы на 2014–2016 годы составляет 132 080 300 руб., в том числе по годам: |
| Год реализации программы; Общий объем финансирования, руб.; В том числе. Средства бюджета поселения; Средства бюджета автономного округа. 2014; 32 545 000,00; 18822300,00; 13722700,00. 2015; 44 681 400,00; 33403600,00; 11277800,00. 2016; 54 853 900,00; 39365200,00; 15488700,00. Всего:; 132 080 300,00; 91591100,00; 40489200,00. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | - сокращение протяженности автомобильных дорог, предназначенных для решения вопросов местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 18,6 км или на 11,4 км (28,7%); - уменьшение количества замечаний государственных надзорных органов до 10 замечаний в год или на 11 замечаний (47,6%); - уменьшение обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог в границах поселения, до 7 обращений в год или на 5 обращений (58,3%); - отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЙКОВСКИЙ.

Организация выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту  автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автодорог позволит обеспечить содержание находящихся в эксплуатации автодорог, внутриквартальных проездов и тротуаров вдоль дорог, а также позволит обеспечить бесперебойную работу автодорог местного значения и элементов их обустройства, сдерживать рост аварийности на дорогах, сохранить качество выполнения ремонтных работ. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит снизить затраты на приведение дорог в нормативное состояние.

- ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ.

Цель Программы – обеспечение бесперебойной работы автодорог местного значения, средств регулирования дорожного движения, элементов их обустройства, предназначенных для решений вопросов местного значения городского поселения Пойковский.

Цель Программы достигается за счет решения следующих задач:

1. Организация выполнения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог.

2. Организация выполнения работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог.

3. Организация выполнения работ по капитальному ремонту  автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог.

Проведение ремонта автодорог и внутриквартальных проездов значительно повысит их качественные и эксплуатационные характеристики, технический уровень автомобильных дорог, обеспечит безаварийное движение.

Замена ламповых блоков на светодиодные, обеспечение 1 перекрестка техническими средствами регулирования дорожного движения, а также ремонт и капитальный ремонт уличного освещения позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, повысит безопасность дорожного движения.

Срок реализации программы – 2014-2016 годы.

- ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Основные мероприятия Программы заключаются в реализации программных мероприятий (приложение №2) по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения.

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский, бюджета автономного округа.

Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования городское поселение Пойковский на соответствующий финансовый год с учетом следующих показателей: техническое состояние участка автодороги, предлагаемое для ремонта, год проведения последнего ремонта данного участка, наличие актов осмотра, дефектных ведомостей, предписаний контролирующих государственных  органов, согласование с Советом депутатов. Суммы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, объектов регулирования дорожного движения и сооружений на них определяются расчетами, суммы на проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту – сметами.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Утверждение смет, расчетов | Глава поселения |
| 1.2 | Формирование плана бюджетного финансирования | Отдел экономики |
| 1.3 | Установление заданий на проведение работ | Глава поселения |
| 1.4 | Контроль целевого использования средств | Отдел учета и отчетности |
| 2 | Выполнение функций осуществления муниципального заказа: |  |
| 2.1 | Формирование технических заданий, критериев оценки заявок, контроль выполнения заключенных договоров, муниципальных контрактов, составление смет | МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства городского поселения Пойковский» |
| 2.2 | Формирование критериев оценки заявок, контроль выполнения заключенных договоров, муниципальных контрактов | Отдел экономики, сектор правового регулирования |
| 2.3 | Проведение конкурсных торгов | Уполномоченный орган (отдел экономики) |
| 3 | Вынесение на рассмотрение главе поселения, в Совет депутатов поселения проектов нормативно-правовых актов на выполнение капитального ремонта автомобильных дорог | Сектор правового регулирования |

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров выполняется за счет бюджета городского поселения.

В целях привлечения дополнительных средств на реализацию Программы предусматривается финансирование из бюджета округа.