Приложение

к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от ___________ № ______

Паспорт

муниципальной программы городского поселения Пойковский

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Пойковский на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта ) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное Казенное Учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский» |
| Соисполнители муниципальной программы | - юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами; - управляющие компании, товарищества собственников жилья; - муниципальные предприятия городского поселения Пойковский |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - развитие инфраструктуры, организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения; - создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| Задачи муниципальной программы | -создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения г.п. Пойковский; - охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. различного функционального назначения; - обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении; - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства городского поселения Пойковский. |
| Подпрограммы и отдельные мероприятия | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | Успешная реализация программы предполагает: - ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории посёлка; - обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках; - улучшение санитарного состояния территории городского поселения; - повышение уровня комфортности и безопасности в местах массового отдыха населения; - вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения. Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, сохранении природы на территориях городского поселения , повышении уровня культуры жителей посёлка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем, бережному отношению к объектам благоустройства. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | - средства бюджета городского поселения Пойковский; - прочие поступления Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории городского поселения; 2.Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми комплексами; 3.Улучшение санитарного состояния территории городского поселения; 4.Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения. |

1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Пойковский

- Данная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории городского поселения Пойковский.

- Отсутствие системного комплексного благоустройства на участках требующих особого внимания (ремонт и содержание объектов благоустройства, восстановление и обновление элементов озеленения) приводит к неудовлетворительному результату.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства городского поселения  остаются острыми, а именно:

1. Объекты внешнего благоустройства городского поселения Пойковский требуют ремонта или замены;

2. В недостаточном объёме развита архитектурно – ландшафтная среда;

- Ограниченное количество газонов и цветников, малых архитектурных форм;

- Недостаточное количество мест массового отдыха населения.

- В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие и качественное содержание объектов внешнего благоустройства.

Проблемы благоустройства городских территорий требует каждодневного внимания и выполнения намеченных мероприятий в соответствии со сроками, с учетом короткого весенне-летнего периода.

- Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках целевой программы.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Основными целями программы являются:

- создание системы комплексного благоустройства городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения;

- создание условий для максимального удовлетворения социально-культурных потребностей населения;

-обеспечение экологической безопасности в городском поселении;

- создание условий для комфортного проживания жителей;

-создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых мероприятий;

- развитие инфраструктуры, направленной на организацию безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения.

В программе рассматриваются следующие основные задачи:

- обустройство территорий внутриквартальной жилой застройки;

- комплексное благоустройство и улучшение эстетического состояния территории городского поселения ;

- улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей посёлка к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- устройство газонов и цветников, посадка деревьев и кустарников на территории городского поселения;

- праздничное оформление городского поселения Пойковский  к праздничным мероприятиям;

- обустройство мест массового отдыха;

- летнее и зимнее содержание объектов благоустройства;

- устройство, ремонт и содержание малых архитектурных форм детского игрового оборудования;

- санитарная очистка территории городского поселения Пойковский с привлечением организаций и предприятий различных форм собственности, а также жителей на добровольной основе;

- устройство и ремонт контейнерных площадок по сбору ТБО;

- приобретение и установка детских игровых комплексов, игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках городского поселения,

3. Обобщенная  характеристика программных мероприятий

Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории городского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению озеленения путем планомерной замены старых насаждений и расширению их площади

Благоустроительные мероприятия предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Формы и методы реализации программы определяются Муниципальным Казенным Учреждением «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский».

Механизм  управления реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств и включает в себя:

- формирование заявок на проведение аукционов, запросов котировок, договоров на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформление муниципальных контрактов и заявок на финансирование выполненных работ;

- ежегодное формирование, утверждение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с указанием стоимости;

- при сокращении объемов бюджетного финансирования определяются первоочередные мероприятия программы;

- предоставление отчета о выполнении программы в состав итогов социально-экономического развития городского поселения Пойковский;

- при необходимости, вносятся в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации программы, ее продлению и завершению.