**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2020 год**

1. Общие сведения

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2020 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п (в ред. от 21.10.2020 № 492-п) (далее - постановление).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ городского поселения Пойковский, утвержденного постановлением Администрации гп.Пойковский от 17.10.2018 № 730-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 16.10.2017 № 440-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский», в 2020 году на территории городского поселения Пойковский осуществлялась реализация 14 муниципальных программ:

1. «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
2. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
3. «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
5. «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы»;
6. «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
7. «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»;
8. «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
9. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»;
10. «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
12. «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
13. «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский.

Правовые основания для формирования муниципальных программ городского поселения установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий и ожидаемых результатов.

Ежемесячный мониторинг реализации программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Доля расходов бюджета городского поселения Пойковский, формируемых на основе муниципальных программ в 2020 году составила 95,9 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

На реализацию муниципальных программ городского поселения Пойковский в 2020 году было предусмотрено 612 935,22918 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 3 224,80000 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 188 589,83932 тыс. рублей;

- местный бюджет 421 120,58986 тыс. рублей.

Программно - целевым методом планирования охвачены следующие направления:

- социальная сфера (культура, молодежная политика);

- жилищно-коммунальный комплекс;

- развитие транспортной системы;

- комфортная городская среда и благоустройство

- сфера муниципального управления;

- улучшение жилищных условий.

Исполнение по муниципальным программам в 2020 году составило 588 072,39775 тыс. рублей или 95,9 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 3 224,80000 тыс. рублей или 100% к плану на 2020 год;

- бюджет автономного округа 180 900,64716 тыс. рублей или 96% к плану на 2020 год;

- местный бюджет 403 946,95059 тыс. рублей или 96% к плану на 2020 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | наименование муниципальной программы | план в соответствие с программой | исполнение | исполнение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 92 013,50577 | 90 469,13985 | 98,3 |
| 2 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 183,00000 | 183,00000 | 100 |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 3 427,91546 | 1 981,40164 | 57,8 |
| 4 | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 392,03550 | 4 024,47358 | 91,6 |
| 5 | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | 37 740,10086 | 37 188,06807 | 98,5 |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 108 677,54664 | 105 968,51895 | 97,5 |
| 7 | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | 1 534,10722 | 1 472,71618 | 96 |
| 8 | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 207 472,35342 | 195 552,03519 | 94,3 |
| 9 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года" | 8 953,00340 | 8 894,83303 | 99,4 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 51 957,80337 | 51 891,88184 | 99,9 |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 1 167,54584 | 864,04584 | 74 |
| 12 | "Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 39 149,42114 | 39 149,42114 | 100 |
| 13 | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы" и на период до 2030 года» | 53 332,47985 | 48 458,88091 | 90,9 |
| 14 | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 2 934,41071 | 1 973,98153 | 67,3 |
| **ИТОГО:** | | **612 935,22918** | **588 072,39775** | **95,9** |

1. ***Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных программ***

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году было установлено 86 целевых показателей.

По результатам оценки отмечено выполнение целевых показателей на уровне 100% по 73 показателям.

1. ***Оценка эффективности муниципальных программ***

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года осуществлялась на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год представлена следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 2. | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 3. | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 4. | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 5. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | Результативная |
| 6. | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 7. | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | Низко результативная |
| 8. | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 9. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | Результативная |
| 10. | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 11. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 12. | «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Низко Результативная |
| 13. | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 14. | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |

1. ***Результаты реализации муниципальных программ за 2020 год***

**4.1. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 90 469,13985 или 98,3%.

Программа направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели муниципальной программы:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км.

2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

3.Увеличение количества пассажиров, пользующихся регулярными рейсами в поселении, чел.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.

3.Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения.

В 2020 году для повышения уровня комфортности, безопасности проживания населения, и приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем осуществления проектирования, ремонта, капитального ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения в целом по поселению проведены мероприятия:

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», проводится оплата муниципального контракта (субсидирование) по внутрипоселковым перевозкам пассажиров автомобильным транспортом. Предоставлялись субсидии транспортному предприятию НРМУ «ТТП» на возмещение убытков автотранспортного предприятия, возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом внутрипоселковом сообщении на территории городского поселения Пойковский.

В течение 2020 года осуществлена перевозка 122 237 пассажиров, пассажирооборот составил 403 382,10 пасс/км. (122 237\*3,3), где 3,3 - средняя длина поездки одного пассажира. Количество выполненных рейсов за 2020 год составило 37 176 рейса.

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения", в рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

- выполнение работ: ремонт автодороги по ул.№7 и тротуара по улице №2 в гп. Пойковский в 2020 году, цена контракта 13 790 090,54 рублей (в т.ч.: средства округа 12 411 081,49 рублей), 3972 м², работы выполнены в полном объеме. В том числе за счет средств дорожного фонда 1 379 009,05 рублей.

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. №5 (от ПК 2+50 м. до ПК 5+85 м. и остановочной площадки от ПК 2+20 м. до ПК 2+35 м.) гп. Пойковский в 2020 году, цена контракта 2 925 170,85 рублей (в т.ч.: средства округа 2 632 653,76 рублей), 2448 м², работы выполнены в полном объеме. В том числе за счет средств дорожного фонда 292 517,09 рублей. Средства исполнены 100%.

За 2020 год выполнено:

- выполнение работ по ремонту тротуара к остановке «ПМУП УТВС», устройства пандусов к пешеходным переходам по ул. Нефтяников (декоративное ограждение 15 шт.), 450 500 руб.

- выполнение работ по ямочному ремонту дорог по ул. №4 ул. Олимпийская (дорога, тротуар, освещение, канализация) с протяженностью до 2 км. на сумму 1 764 450 руб.

- выполнение работ по ремонту светофорного объекта на перекрестке по ул. Нефтяников и ул. Объездной;

- изготовление и поставка полиграфической продукции (150 шт.);

- выполнение работ по ремонту автодороги №7-а от ул. Центральная до кольца, через автовокзал (177,2 м.п.);

- выполнение работ по ремонту системы отвода ливневых и дождевых вод по ул. Олимпийская от жд. №4 в мкр. №4 (350 м.п.);

- выполнение работ по нанесению разметки дорог, пешеходных переходов (работы выполнены в 3 этапа);

- выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков в гп.Пойковский, приобретены дорожные знаки - 102 шт., неровности 4 комплекта;

- выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, остановок, канализаций (631 340,24 м²);

- потребление электроэнергии уличного освещения (1100,453 тыс. кВт.ч.);

- оказаны услуги по техническому обслуживанию светофорных объектов 18 шт.;

- выполнение работ по ремонту уличного освещения по ул. Центральной (замена 17 шт.);

- техническое обслуживание (замена светильников) искусственного освещения улично-дорожной сети. Не исполнены обязательства по заключенным контрактам за декабрь 2020 года, оплата пройдет в 2021 году.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В процессе реализации программы могли проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на целевые показатели реализации программы

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- недофинансирование мероприятий программы.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы | | Причина не исполнения |
| плановый  показатель | фактически  исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | км | 32 | 33,3 | +1 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 8,64 | 8,64 | 0 |
| 3 | Увеличение количества пассажиров, пользующихся регулярными рейсами в поселении \* | человек | 184702 | 122237 | -1 |
| **Итого средний балл по всем показателям:** | | | | | |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 443-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 183,0 или 100%.

Исполнителями муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (отдел по правовой и организационной работе), МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» (отдел занятости подростков и молодежи), ПМБУ «ЦКиД «РОДНИКИ».

Целью реализации программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского поселения Пойковский, профилактика экстремизма в городском поселении Пойковский.

Задачи программы это:

1. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в городском поселении Пойковский.

2. Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.

3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство городского поселения Пойковский.

За 2020 год исполнение по муниципальной программе составляет 100%. Заключены следующие договоры/ контракты:

1) договор от 23.10.2020 № 52 с ООО "Бишоп" на сумму 14 000 рублей оказание услуг на приобретение сувениров для проведения мероприятий до 31.12.2020;

2) договор от 23.10.2020 № 17 с Фабрика Моды Север на сумму169 000 рублей на Приобретение костюмов для центра национальных культур до 31.12.2020.

По данной программе проведено всего 9 мероприятий, из них: 1. "Рождественские посиделки" День национальной культуры ТО "Славянское наследие"; 2. Соревнования по нардам среди общественных организаций; 3. День национальной культуры татаро-башкирская общ.орг. "ИДЕЛЬ" ; 4. День национальной культуры общественная организация Чуваши "Родник"; 5. Мастер-класс по изготовлению ромашки в рамках праздника "День семьи, любви и верности";

6. Мастер-класс по изготовлению броши-канзаши "триколор" в рамках праздника "День Флага РФ";

7. День национальной культуры "Марий Ушем"; 8. К Международному Дню толерантности викторина «Все про толерантность»; 9. День национальной культуры общ.орг.народов Северного Кавказа "Терек". Количество участников - 440 человек.

Произведены расходы по перечислению субсидии на иные цели бюджетному учреждению ПМБУ ЦКиД РОДНИКИ на реализацию мероприятий программы.

В процессе реализации программы могли проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на целевые показатели реализации программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.

- ухудшение финансово-экономической ситуации на мировом финансовом рынке.

- возникновение форс-мажорных обстоятельств.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности.

На конец 2020 года достигнуты плановые значения по всем целевым показателям:

1. Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма и этнокультурное развитие народов России, на уровне план 270 чел., исполнение 440 чел. (+1)
2. Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма, на уровне план 8 мероприятий, исполнение 9. (+1)

3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 100%. (0)

4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан, на уровне план 66%, исполнение 82,3%. (+1)

5. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан, на уровне 67%, исполнение 83,1%. (+1)

6. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, на уровне план 85%, исполнение 113,7%. (+1)

Результат оценки программы «высоко результативная».

* 1. **«Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 51,47826 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 1 929,92338 или 57,2%.

Муниципальная программа направлена на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений, социальную профилактику правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский. Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Исполнителями муниципальной программы являются:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (сектор комплексной безопасности).

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» (отдел занятости подростков и молодежи).

Цели муниципальной программы:

1.Социальная профилактика правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский.

2.Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

3.Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2.Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4.Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

5. Повышение культуры дорожного движения.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Увеличение количества граждан, состоящих в добровольной народной дружине гп.Пойковский 31 человек, исполнение 31 чел. (0 баллов)

2. Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях (уроки, лекции), конкурсах, проектах, проведенных на тему правовой грамотности 105 чел., исполнение 38 чел. (-1 балл)

3. Освещение в средствах массовой информации и на официальном информационном ресурсе для сведения граждан, вопросов профилактики правонарушений 100 %., исполнение 100 % (0 баллов)

4. Увеличение доли граждан - участников акций, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни, а также направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ и пресечения их незаконного оборота на территории городского поселения Пойковский план 105 чел., исполнение 18 чел. (-1 балл)

5. Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушений план 31 шт., исполнение 31 шт. (0 баллов)

6. Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушения в сфере ПДД план 51 шт., исполнение 51 шт. (0 баллов)

7. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу в сфере профилактики правонарушений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан план 51%, исполнение 88,6 %. (+1 балл)

8. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) план 353 ед., исполнение 113 ед.на 26 136 чел.

Результат оценки программы «результативная».

**4.4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №448-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 499,92700 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 3 524,54658 или 90,6%.

Муниципальная программа направлена на поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды.

Исполнителями муниципальной программы являются:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цель муниципальной программы: обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники, компьютерных сетей.

Задачами муниципальной программы являются:

Содержание и обслуживание программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.

Обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники и программного обеспечения. 100%

Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации, 100%

Уточненный план по муниципальной программе составил 4 392,03550 тыс.руб., исполнение 4 024,47358 тыс.руб., или 91,6%.

Запланированы средства на поддержание в рабочем состоянии и развитие информационной среды:

- оказание услуг по информационному и техническому сопровождению, приобретению и продлению лицензий следующих систем и программ: Система «Госфинансы», программы «1С: Предприятие», «1С: Зарплата и кадры», «1С: Бюджетная отчетность», АС «Кадры», АС «УРМ», АС «Управление имуществом», АС «Управление многоквартирным домом», «АС Бюджет поселения», программный модуль «ГеоКомплекс», АС «Астрал-Отчетность», ПО «Консультант Плюс», ПК «Строительные технологии. Сметы ПТО», антивирус «Касперский», на общую сумму 1 461 547,78 рублей.

- услуги связи (доступ в сеть интернет) 307 515 рублей;

- приобретена компьютерная техника (компьютер в сборе (1 комплект), ноутбук (1 шт.), многофункциональное устройство (принтер, картриджи, накопители, монитор – 1 шт.), на общую сумму 339 158 рублей;

- приобретены расходные материалы для компьютерной техники на общую сумму 859 145,20 рублей.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

| Наименование показателя | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники и программного обеспечения | 100% | 100% | 0 |
| Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации | 100% | 100% | 0 |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 №469-п. направлена на повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 2 709,80 тыс.руб., исполнение 100%;

- окружной бюджет 8 238,40513 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 7 441,15078 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 18 798,71216 или 97,1%.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация гп. Пойковский»;

Соисполнителем программы МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский.

Цели реализации муниципальной программы. - Повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 1 направлено на повышение уровня благоустройства дворовых территорий:

В целях выполнения требований по обеспечению дворовых территорий минимальным перечнем, заключены муниципальные контракты по благоустройству дворовых территорий,

В 2020 году обустроено 12 дворовых территорий: установлено 29 скамеек, 29 урн, выполнен ремонт 12 опор, замена 16 светильников и установка 7 счетчиков электроэнергии. Отремонтировано 3199,9 м2 асфальтобетонного покрытия, в том числе 2906 м2 проезжей части и 293,9 м2 тротуара.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский в 2020 году:

- выполнение работ по ремонту освещения дворовых территорий;

- благоустройство дворовых территорий в гп. Пойковский мкр. Дорожник, д.3,4,5, мкр. Дорожник, д.6,7, ул. Байкальская, д.1,2,3,4, ул. Байкальская, д.5,6, ул. Байкальская, д.7,8,9,10, ул. Байкальская, д.12,14, ул. Байкальская, д.16,18, ул. Байкальская, д.20, ул. Бамовская д.11,12,13,14.

Мероприятие 2 направлена Повышение уровня общественных территорий

Благоустройство общественной территории парк «Сердце Югры» в 5 микрорайоне:

выполнены следующие работы:

- Устройство покрытия из тротуарной плитки - 3192 м2

- Установка бортового камня – 2565 м.п.

- Монтаж холма "геотоп" – 2 шт.

- Прокладка кабеля – 1165 м.п.

- Установка опор светильника – 80 шт.

- Монтаж светильников – 80 шт.

- Монтаж прожекторов подсветки панно – 5 шт.

- Монтаж объемных световых букв – 1 шт.

- Монтаж ЩМП – 1 шт.

- Устройство покрытия из резиновой крошки 840 м2

- Монтаж скульптур "Гонка на обласах" - 1шт.

- Монтаж урн -18 шт.

- Монтаж Скамьи 20 шт.

- Монтаж трибуны -1 шт.

- Монтаж трубы-лавки – 5 комплексов.

- Монтаж арки из труб (в составе трубы-лавки) - 1 шт.

- Монтаж панно "Нефтеюганский район" -1 шт.

- Монтаж "Хантыйская пергола" – 1 шт.

- Монтаж шахматного стола со стульями шт. - 4 шт.

- Монтаж Вагон-вазона – 4 шт.

- Монтаж Лавка-вагонетка – 7 шт.

- Монтаж Ж/Д указателей – 8 шт.

- Монтаж Ж/Д стенда - 5 шт.

- Монтаж 6-ти опорной конструкции из труб – 3 шт.

- Монтаж качелей на конструкцию из труб – 3 шт.

- Монтаж шара скалодрома – 3 шт.

- Монтаж данглов на растяжках- 10 шт.

- Монтаж вывески "Сердце Югры" - 1 шт.

- Монтаж информационного стенда с схемой парка – 1 шт.

- Монтаж объёмных букв "Нефтеюганский район" – 2 шт.

- Часы-фонарь, монтаж – 1 шт.

- Монтаж газонного полимерного ограждения "деревья" – 400 м.п.

- Устройство “железнодорожного пути” – 100 м.п.

- Установка арт-объекта «КУБ» - 1 шт.

Всего по мероприятию «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» освоено 15 633,38556 тыс. рублей (из них ФБ 2 709,80, БАО 4 238,40513 тыс. рублей, БР 1 737,05130 тыс. рублей, БП 6 948,12913 тыс. рублей).

Мероприятие 3 направлено на Реализацию проекта «Народный бюджет»:

В 2020 году от гп.Пойковской конкурсный отбор проектов «Народный бюджет» прошли 4 проекта:

1) "Обустройство парка "Сердце Югры";

2) "Устройство проезда и ливневой канализации проезда 7/3 ТОС «СИБИРЬ» (1 этап);

3) "Устройство проезда и ливневой канализации проезда 7/3 ТОС «СИБИРЬ» (2 этап);

4) "Организация и обустройство автомобильной стоянки прилегающей к территории дома № 4-13 в пгт. Пойковский".

1) "Обустройство парка "Сердце Югры" – общая стоимость проекта 5 670 000 рублей, исполнение 100%;

муниципальный контракт от 10.06.2020 № 57 с ООО "Монтажстройсервис", "Обустройство парка "Сердце Югры" цена контракта 5 670 000 рублей, из них:

окружной бюджет (исторические) 4 000 000 руб.

районный бюджет - 1 500 000 руб.;

средства поселения - 129 595,96 руб.;

средства поселения (софинанасирование к историческим) 40 404,04 руб.

средства населения - 0 руб.

Выполнены следующие работы:

- установка бортовых камней;

- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит;

- ремонт асфальтобетонного покрытия.

2) "Устройство проезда и ливневой канализации проезда 7/3 ТОС «СИБИРЬ» (1 этап) - общая стоимость проекта 1 394 049,74 рублей, исполнение 100%;

3) "Устройство проезда и ливневой канализации проезда 7/3 ТОС «СИБИРЬ» (2 этап) - общая стоимость проекта 1 394 049,74 рублей, исполнение 100%;

- муниципальный контракт от 06.04.2020 № 31 с ООО "Ермак", цена контракта 2 679 296,36 рублей "Устройство проезда и ливневой канализации проезда 7/3 ТОС «СИБИРЬ» (1 и 2 этапы), из них:

районный бюджет - 2 595 296,36 руб.;

средства населения - 84 000 руб.

Выполнены следующие работы:

- устройство сбросов воды из продольных дренажей;

- установка бортовых камней;

- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит;

- муниципальный контракт от 06.07.2020 № 62 с ООО "Ермак", цена контракта 108 803,12 рублей "Устройство проезда и ливневой канализации проезда 7/3 ТОС «СИБИРЬ» (1 и 2 этапы), из них:

районный бюджет - 108 803,12 руб.

Выполнены следующие работы: устройство сбросов воды из продольных дренажей;

4) "Организация и обустройство автомобильной стоянки, прилегающей к территории дома № 4-13 в пгт. Пойковский"- общая стоимость проекта 1 692 810 рублей, исполнение 100%.

- муниципальный контракт от 14.04.2020 № 34 с ООО "Городострой", "Организация и обустройство автомобильной стоянки, прилегающей к территории дома № 4-13, цена контракта 1 084 491,96 руб. из них:

районный бюджет - 950 374,34 руб.;

средства поселения - 72 117,62 руб.;

средства населения - 62 000 руб.

Выполнены следующие работы:

- установка бортовых камней;

- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит;

- ремонт асфальтобетонного покрытия;

- монтаж ограждения.

Муниципальный контракт от 14.04.2020 № 72 с ООО "Городострой", цена контракта 246 135,84 руб. из них: районный бюджет 100% "Организация и обустройство автомобильной стоянки, прилегающей к территории дома № 4-13 в пгт. Пойковский";

Выполнены следующие работы:

- установка бортовых камней;

- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит.

Муниципальный контракт от 09.11.2020 № 111 с ООО "Агро-Плюс" цена контракта 362 182,20 руб. из них:

районный бюджет - 303 489,82 руб.;

средства поселения - 58 692,38 руб.

Выполнены следующие работы: монтаж ограждения.

Все 4 проекта в 2020 году реализованы, в общем объеме выполнены следующие работы:

- Установка бортовых камней – 188 м.п.

- Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит – 33 шт.

- ремонт асфальтобетонного покрытия - 1923 м2

- монтаж ограждения – 70 м.п.

Всего по мероприятию «Реализацию проекта «Народный бюджет» освоено 10 150,90948 тыс. рублей (из них БАО 4 000,00 тыс. рублей, БР 5 704,09948 тыс. рублей, БП 330,80999 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 146 000 рублей, а также трудовое участие (озеленение, уборка территории после выполнения работ).

***Достижение целевых показателей муниципальной программы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 44/178998 | 100/100% | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский, включенных в программу | 71 | 100% | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | 73 | 100% | 0 |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула | 36/13965 | 100% | 0 |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального | 100 | 100% | 0 |
| 6 | Количество общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский | 10 | 100 | 0 |
| 7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 100/80740 | 100% | 0 |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 100% | 0 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский | 3 | 100% | 0 |
| 1 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение | 675 | 21,6% | отсутствие видов работ предполагаемых дополнительном перечнем работ, который предполагает финансовое участие граждан и организаций.  -1 |
| 1 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ | 272/545 | 100% | 0 |
|  | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | 4 | 100% | 0 |
|  | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городском поселении Пойковский, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования | 100 | 100% | 0 |

Результат оценки программы «результативная»

* 1. **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 453-п. Программа направлена на повышение результативности деятельности Администрации поселения.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 515,00 тыс.руб., исполнение 100%;

- окружной бюджет 143,76502 тыс.руб., исполнение 100%;

- бюджет поселения 105 309,75393 или 97,5%.

Программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма I Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский направлена на обеспечение исполнения муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития городского поселения Пойковский, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий и функций Администрации городского поселения;

2) Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Подпрограмма II Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский направлена на развитие и эффективное   
функционирование муниципальной службы и резерва управленческих кадров, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский»

Соисполнителями муниципальной программы являются: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели муниципальной программы:

1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций Администрации городского поселения Пойковский

2. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности Администрации городского поселения Пойковский
2. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования.

4. Обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский, в том числе предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов.

5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления.

Уточненный план на 2020 год по муниципальной программе составил 108 677,54664 тыс. руб., исполнение 105 968,51895 тыс. руб., или 97,5%.

В том числе по: ***подпрограмме I «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский»*** уточненный план 108 527,54664 тыс. руб., исполнение 105 884,91895 тыс. руб. или 97,6%:

- средства федерального бюджета на осуществление полномочий ЗАГС предусмотрены в размере 515,00 тыс. руб., исполнены 100%.

- средства бюджета автономного округа на осуществление полномочий ЗАГС, а также на осуществление полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в общей сумме предусмотрены 143,76502 тыс. руб., исполнение составило 100%.

- средства бюджета поселения предусмотрены в размере 107 868,74638 тыс. руб., исполнение составило 105 226,15393 тыс. руб., или 97,6%.

Произведены расходы по заработной плате работников Администрации и МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский", произведены расходы суточных при служебных командировках и проживание в гостиницах (12 чел.), выплаты на оздоровление 39 чел., выплаты юбилярам 6 чел., материальная помощь 5 чел., выплаты муниципальной пенсии 10 чел., оплачен проезд к месту отдыха и обратно для работников Администрации и МКУ и членам семьи (дети) всего 17 работников, возмещение расходов за прохождение обязательных медицинских осмотров при устройстве на работу 13 чел., оплачено по договору коллективного страхования, всего застраховано 33 муниципальных служащих, размещена рекламная продукция (объявления в бегущую строку на ТВ), услуги телевидения; услуги нотариуса; представительские расходы, награждения Главой поселения: почётными грамотами, благодарственными письмами (84 человека), произведены расходы по приобретению цветов, памятных подарков, бланков, вручены денежное вознаграждение к наградам, также оплата услуг связи, почтовые расходы, транспортные услуги для нужд работников Администрации и МКУ, оплата коммунальных услуг здания Администрации, аренда складского помещения, в котором временно размещаются приобретенные крупногабаритное имущество (детские площадки, контейнеры и прочее), оплачены услуги охраны здания Администрации, приобретены основные средства и материальные запасы (мебель, шторы, стремянка, телефоны, облучатели, канц. товары, бутилированная вода, баннерная продукция, ГСМ и прочее). Неисполнение в связи с оплатой счетов за декабрь 2020 года в 2021 году. Кроме того, неисполненные назначения по исполнение судебных актов Российской Федерации, остаток неиспользованных бюджетных ассигнований возник в связи с выделением дополнительных планов в размере 35,24 рублей, но финансирование не поступило. Остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда МКУ в связи с поступлением возврата средств за счет средств ФСС.

**В рамках подпрограммы II** «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский» уточненный план составил 150,00 тыс. руб., исполнение 83,60 тыс. руб., или 55,7%. В рамках подпрограммы прошли повышение квалификации 25 человек.

Исполнение целевых показателей реализации мероприятий программы являются:

| Наименование показателя | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение обеспечения деятельности Администрации городского поселения ежегодно не ниже 95 % | 95 | 95,9% | +1 |
| Количество совершенных юридически значимых действий с увеличением 1% в год, единиц | 719 | 106% | +1 |
| Сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, %. | 100 | 100% | 0 |
| Увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке резервы управленческих кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, % | 100 | 100% | 0 |
| Недопущение увеличения количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе (≤), единиц | 5 | 100% | 0 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг, минут | 15 | 100% | 0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %. | 90 | 94% | +1 |

Результат оценки программы «высоко результативная»**.**

* 1. **«Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №446-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 77,97866 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 1 394,73752 или 95,8%.

Ответственный исполнитель:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»,

Пойковское муниципальное бюджетное учреждение центр культуры и досуга «РОДНИКИ», (ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ»)

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание условий для эффективной профориентационной работы с молодежью в возрасте 14 - 17 лет.
2. Вовлечение молодежи и молодых семей в социально активную деятельность, создание системы выявления и продвижения инициативной, и талантливой молодежи, взаимодействие и создание условий для развития детских и молодежных общественных организаций, и объединений, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
3. Содействие в физическом развитии и оздоровлении молодежи.
4. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи. Формирование политико-правовой культуры молодых людей.
5. Создание условий для возрождения и развития базы туризма для организации современных сфер досуга для жителей поселения.

Уточненный план по муниципальной программе составил 1 869,73549 тыс.руб., исполнение 1 837,32895 тыс.руб., или 98,3%.

Выплата заработной платы временно трудоустроенным подросткам составила 1 534,10722 тыс.руб., в том числе за счет бюджета автономного округа 77,97866 тыс.руб, за счет местного бюджета 1 456,12856 тыс.руб.

С 28 марта с 31 декабря 2020 года, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, все мероприятия были переведены в режим «онлайн».

В 2020 году Рождественский "Автоквест" - 15 чел., "Служите достойно" - 20 чел., "Будущее начинается сегодня" - 30 чел. Викторина "Крокодил" - 15 чел.

Всего: число участников 1 092 человека; количество всего мероприятий 52 шт.

Направления деятельности:

- социально активная деятельность в рамках программы 660 чел., количество социально-досуговых всего 25 мероприятий.

- мероприятиях, направленных на физическое развитие и оздоровление молодежи 63 чел., количество мероприятий 5 шт.

- мероприятиях гражданской, военно-патриотической направленности 28 чел., количество мероприятий 2 шт.

- социально-досуговых мероприятий 341 чел., количество мероприятий 20 шт.

В Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. В рамках этого проекта, на территории городского поселения Пойковский было принято решение создать Центр для детей и подростков «Дружба». В целях организации детского досуга в свободное от учебы время. Проведена работа по подготовке помещения: капитальный ремонт, закупка необходимой мебели, инвентаря, расходных материалов. На базе Центра будет организована работа с детьми с 7 до 14 лет. Основная деятельность – это проведение мастер-классов различной направленности: творческие, кулинарные, а также организации игровых и развлекательных программ. Планируется межведомственное взаимодействие с учреждениями, организациями городского поселения Пойковский. Место расположения Центра было выбрано не случайно. Вблизи расположена детская и спортивная площадка, что дает возможность организовывать мероприятия на улице как в зимнее, и особенно в летнее время.

Были приобретены товары и работы:

- Приобретение инвентаря, материала и электрооборудования для мастера классов на сумму 374 944,07 рублей;

- приобретение тюбингов 12 шт. на сумму 29 846,00 рублей;

- приобретение футболок для Велопробега 159 шт. на сумму 82 350,30 рублей;

- Закупка футболок "Аниматор" на сумму 16 000,00 рублей;

- Технический осмотр, техническое обслуживание веревочного парка на сумму 8 000,00 рублей.

| Наименование показателя | План | Факт % | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудоустроено молодежи в возрасте 14 - 17 (чел.) | 90 | 34 | С 28 марта с 31 декабря 2020 года, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, все мероприятия были переведены в режим «онлайн». |
| Количество молодежи вовлеченных в социальную активную деятельность(чел.) | 300 | 200 |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на физическое развитие и оздоровление молодежи (чел.) | 350 | 300 |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданской, военно-патриотической направленности (чел.) | 600 | 144 |
| Количество социально-досуговых мероприятий после ввода в эксплуатацию комплекса | 155 | 48 |

Результат оценки программы «низко результативная».

* 1. **«Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №447-п утверждена муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Муниципальная программа разработана по основным направлениям бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике, Указу Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Уставу муниципального образования городское поселение Пойковский.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.,

- окружной бюджет 159 209,02009 тыс.руб., исполнение 95,4%;

- районный бюджет 25 235,08135 тыс.руб., исполнение 96,4%

- бюджет поселения 11 107,93375 или 77,2%.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель муниципальной  программы | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» |
| Соисполнители  муниципальной  программы | МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства. |

Цели муниципальной программы:

1. Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и увеличения доходной части бюджета.
2. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения.

3. Создание условий для увеличения доступности жилья в городском поселении Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.

3. Создание условий для рационального использования земель в границах городского поселения Пойковский.

4. Обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий органами муниципальной власти.

5. Учет и контроль использования имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.

6. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.

7. Ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания (балков).

8. Своевременное перечисление средств кассовыми агентами за использование муниципального имущества.

9. Содержание муниципального жилищного фонда.

10. Учет и контроль использования муниципального жилищного фонда.

11. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

12. Обеспечение сохранности жилого фонда.

Первоначальный план по программе на 2020 год составил 93 187,03000 руб. (в иных источниках 85 270,00 руб.). В связи с увеличением расходов на выплату возмещения стоимости за изымаемые жилые помещения, на ликвидацию временных строений. Уточненный план составил 225 392,35342 руб. (в иных источниках 17 920,00 руб.). Исполнение составило 195 552,03519 руб. или 86,8 %.

Неисполнение связано с оплатой за фактически выполненные работы. Оплата по счетам за декабрь произведена в 2020 году. Сложившейся экономией по результатам проведенных аукционов. Неисполненный остаток средств в размере 288 800 рублей, в том числе 257 032 рублей средства окружного бюджета, образовался при объявлении последнего электронного аукциона по сносу расселенного многоквартирного дома (экономия).

Подпрограмма I "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский":

В рамках подпрограммы I, для достижения целей подпрограммы заключены следующие договоры:

1) договор № 38 от 12.11.2019 с ИП Кочетов В.В. По разработке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования на сумму 13 000,00р.

2) договор №36 от 25.08.2020 СN374 от 09.09.2020 с ООО "Первая Кадастровая Компания" по подготовке межевого плана в цеоях постановки на государственный кадастровый учет на сумму 105 000,00р.

3) договор с ООО "Первая кадастровая компания" №34 от 06.07.2020 на выполнение работ по внесению изменений в проект межевания территории в границах планировочного микрорайона на сумму 300 000 руб. 4) договор с ООО "Первая кадастровая компания" №43 от 27.09.2020 на выполнение работ по подготовке межевого плана на сумму 20 000 руб. 5) договор с ООО "Бюро по оценке ищущества" №51 от 26.10.2020 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества (промзона 18439 м2) на сумму 16 500руб. 6) Договор с ООО "Бюро по оценке имущества" № 59 от 01.12.2020 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости имущества на сумму 7 000 руб. 7) Договор с ООО "Первая кадастровая компания" № 56 от 16.11.2020 на оказание услуг по подготовке межевого плана земельного участка на сумму 30 000 руб.

С целью возможности проведения контрольных мероприятий заключены договора на выполнение работ по обновлению инженерно - топографического плана (топографическая съемка) с ООО "Новый кадастр" №11 от 31.03.2020 на сумму 41 233,45 руб; выполнение работ по обследованию земельных участков с ООО "Первая кадастровая компания" №30 от 11.06.2020 на сумму 45 000 руб.; выполнение работ по обследованию земельных участков с ООО "Первая кадастровая компания" №ЮЛ-148/11/20 от 26.11.2020 на сумму 100 000 руб.

Неисполненные средства по оплате счетов-фактур за декабрь 2020 года, кроме того, в результате проведенных аукционов образовалась экономия.

Подпрограмма II "Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский":

Оплачены коммунальные услуги с Пойковское Муниципальное Унитарное Предприятие "Управление Теплоснабжения" по договору №21-Т от 24.01.2019 на сумму 18,21044 тыс. руб. (счет прошлого года). Заключены договора на техническое обслуживание и ремонт подъемной лестницы до конца текущего года с ООО "Лифтокомплект" №12/20ТО от 01.01.2020 на сумму 60,412тыс. руб. и №46/20ТО от 01.01.2020 на сумму 38,500 тыс.руб., №46/19ТО от 01.01.2019 на сумму 3,500 тыс. руб., №12/19ТО от 01.01.2019 на сумму 5,230 тыс.руб.

С целью рассмотрения вопроса о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу заключены договора на обследование строительных и несущих конструкций жилых домов с ООО "ЭЦ Техноальянс" №8 от 21.01.2020 на сумму 40 тыс. руб (МКД 1-24, 1-47) и №10 от 01.02.2020 на сумму 100 тыс. руб (работы выполняются по заявкам, в настоящее время проведено обследование одного дома 1-98), №61 от 18.11.2019 на сумму 15,000 тыс. руб. на обследование строительных несущих конструкций жилых домов. Для предоставления собственникам жилых помещений, проживающих в домах признанными аварийными и подлежащими сносу возмещения за жилые помещения, заключены договора на оказание услуг по определению рыночной стоимости жилых помещений с ИП Маментьев Р.И. №12 от 10.02.2020 на сумму 30400 тыс. руб., №19 от 10.03.2020 на сумму 9,500 тыс. руб. и №27 от 12.05.2020 на сумму 20150 тыс. руб., с ООО "Центр экономического содействия" №19 от 12.05.2020 на сумму 48,807 тыс. руб.

Также, заключены договора на оказание услуг по определению рыночной стоимости годовой арендной платы с ИП Маментьевым Р.И. №11 от 01.02.2020 на сумму 5 тыс. руб на оценку права аренды части помещения здания администрации (4-5) и объекта "Гаражи" (4-17) и №7 от 21.01.2020 на сумму 2, 500 тыс. руб. на оценку права аренды части помещения 1-112, №57 от 11.10.2019 на сумму 19,200 тыс. руб., №56 от 11.10.2020 на сумму 12600 тыс. руб., №55 от 16.11.2020 на сумму 8000 тыс. руб., № 60 от 15.12.2020 на сумму 15,000 тыс. руб., №61 от 15.12.2020 на сумму 13,500 тыс. руб., №48 от 19.10.2020 на сумму 6000 тыс. руб. по определению рыночной стоимости.

С ИП Таюрский О.В. заключен договор №12 от 03.04.2020 на сумму 0,500 тыс. руб. по оценке рыночной стоимости объектов электросетевого хозяйства для заключения договора аренды на объекты. Выполнена оценка рыночной стоимости муниципальных объектов движимого имущества (контейнерные площадки в количестве 71шт.) договор с ООО "Центр Экономического содействия" №16 от 21.04.2020 на сумму 845 012 тыс. руб. Согласно заключенного договора с ИП Лукиенко С.В. №24 от 17.03.2020 на сумму 50 тыс.руб. выполнен монтаж складного пандуса для инвалидов по адресу 1-29, договор №46 от 08.10.2020 на сумму 55 тыс. руб. на монтаж складного пандуса. С ООО "Моссервис" заключен договор №56 от 01.06.2020 на сумму 1 540,28107 тыс. руб., №74 от 05.08.2020 на сумму 181 696. 06 руб. и № 109 от 02.11.2020 на сумму 415,23569 тыс. руб. на выполнение ремонтных работ в помещении по адресу 6-1-1.

Заключен договор с ООО "Бюро по оценке имущества" определение рыночной стоимости годовой арендной платы №37 от 26.08.2020 на сумму 8 тыс. руб., № 45 от 05.10.2020 на сумму 10 тыс. руб. и № 63 от 16.12.2020 на сумму 7 тыс. руб.

Заключен договор с Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" на содержание и ремонт дома 3а-11 по договору №03/ЮЛ-29/УО от 01.07.2017 (доп.соглашение №2 от 01.01.2019) на сумму 4,86398 тыс.руб. Согласно договору №102 от 14.11.2019 с ООО ЗСК "Уралгеотоп" на разработку проектно-сметной документации по адресу мкр. 6, д.1, кв.1 и мкр.4, д.1, кв.78 на сумму 85,658700 тыс.руб.

Подпрограмма III "Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский":

В части ликвидации строений приспособленных для проживания:

В 2020 году финансирование выделено всего 7 219,83055 тыс.руб., в т.ч.: из окружного бюджета на сумму 3 704,48393 тыс.руб., Бюджет Нефтеюганского района 3 515,34662 тыс.руб.

Исполнение на отчетную дату составило 7 219,83055 тыс.руб., в том числе:

окружной бюджет – 3 704,48393 тыс.руб.

бюджет района – 3 515,34662 тыс.руб.

На отчетную дату в рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты на общую сумму 16 465 064,46 рублей:

Оплата по ранее заключенному договору на снос приспособленных для проживания строений ООО "ВТОР РЕСУРС" "Выполнение работ по сносу приспособленных для проживания строений"" от 25.01.2019 № 0187300000918000144-0445218-01.

По итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО "Вторресурс" №33 от 06.04.2020 на выполнение работ по сносу приспособленных для проживания строений на общее количество 124 строения, на сумму 5 217,42808 тыс.руб. (1 540,24763 - окружные средства, 3 509,88764 руб. - районные средства).

С целью проектрирования документации по сносу расселенных многоквартирных домов 1-17,3-36, 3-86, СУБР-17/2, СУ-905 - 85, СУ-905 - 61, заключен договор с ООО "Опора" №43 от 25.05.2020, на сумму 270 тыс.руб. Заключен контракт с ИП Шаманаева №71 от 27.07.2020 на сумму (2 867 920,63 ОБ, 376 07,76 РБ, 35 462 руб. БП) на снос расселенных многоквартирных домов (1-17, 3-36, 3-86, СУ-905 61, СУ-905 85, СУБР 17\3). Заключен контракт с ООО "Вторресурс" №83 от 07.09.2020 на сумму (2 076 503, 34 руб. ОБ, 256 6446, 48 руб. РБ) на выполнение работ по сносу объектоа, утративших технологическую необходимость или пришедшею в ветхое состояние хоз. построек, незаконных (самовольных) строений в гп.Пойковский по адресу СУ-905, 3 мкр., мкр.Коржавино в 2020 году. Также заключен контракт с ИП Шаманаева №88 от 07.09.2020 на сумму 889, 2 тыс.руб. снос расселен.многоквар.дома 1-44.

В части выплаты гражданам возмещения за жилые помещения:

Заключено 104 соглашения с собственниками жилых помещений проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 1-3, 1-17, 1-20, 1-105, 1-53, 1-25, 1-23, 1-54, 1-84 3-86, 3-53, 3-36, 3-29, 3-27, 3-5, 3-20, 3-56а, 3-55, 5-5, 6-129, Дорожник 8, ВПЧ 10-1, ВПЧ 18-21, ПССУ-3, ПССУ 1, СУ-905,41, СУБР 17/3 – всего 27 домов), из них 2 соглашения остались неисполненные.

Уточненный план на 2020 год составил:

Средства Фонда – 42 636,81920 тыс.руб.

окружной бюджет – 114 563,56991 тыс.руб.

софинансирование – 19 428,14922 тыс.руб.

бюджет поселения – 1 802,00 тыс.руб.

Исполнение на отчетную дату:

Средства Фонда – 41 792,32230 тыс. руб.

окружной бюджет – 107 976,40189 тыс. руб.

софинансирование – 18 510,81414 тыс. руб.

бюджет поселения – 1 802,00 тыс. руб.

Неисполненный остаток средств в размере 8 349,00 рублей, в связи с тем, что одно соглашение не успело пройти регистрацию в Росреестре и одно соглашение остаток средств в размере 2 246 000 руб., образовался на 31.12.2020 в связи с возвратом средств от банка получателя (неверные реквизиты получателя). Средства возвращены в бюджет Нефтеюганского района, Потребность средств на 2021 год подтверждена и будут направлены на расчетный счет собственников в 2021 году при поступлении финансирования.

В целях содержания незаселенного жилищного фонда городского поселения Пойковский заключены договора на возмещения расходов за незаселенный муниципальный жилищный фонд с:

- ООО "Сибирь" №6 от 01.01.2020 на сумму 191,83879 тыс.руб.,

- ООО "УКС" №7 от 01.01.2020 на сумму 336,39477 тыс.руб.,

- ООО УК "Кристал" №20 от 01.03.2020 на сумму 39,85320 тыс.руб.,

- ТСЖ "Комфорт" №1/2020 от 14.04.2020 на сумму 44,99820 тыс.руб.

Также на возмещение расходов по отоплению с ПМУП "УТВС" №8 от 01.01.2020 на сумму 1382, 26785 тыс.руб.

Для сбора платы за наем за жилые помещения от населения заключены агентские договора с ООО "Сибирь" №12 от 01.01.2019 на сумму 3, 048 тыс. руб.:

- ООО "УКС" №13 от 01.01.2019 на сумму 9, 028 тыс.руб.

- договор на оказание услуг расчетно - кассового обслуживания с АО Газпром энергосбыт Тюмень №ГЭТ-034ф/с1/41-20 от 01.01.2020 на сумму 28, 19880 тыс.руб. №30 от 08.06.2020 на сумму 31,80120 тыс.руб.

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов производится согласно заключенным договорам с:

- ТСЖ 4-7 от 18.03.2020 на сумму 17, 13120 тыс.руб.,

- ТСЖ Жилье от 01.01.2020 на сумму 11,610 тыс.руб.,

- Югорским фондом капитального ремонта №131/МС от 01.09.2014, доп.соглашение №17 от 12.03.2020 на сумму 490 тыс.руб. Также заключен договор на вывоз имущества с ИП Бобоев №18 от 06.03.2020 на сумму 200 тыс.руб.

Низкое исполнение из-за оплаты счетов по договорам на содержание незаселенного жилого фонда (потребление теплоснабжения (оплата квартальная) и услуги управляющих компаний), взносы по капитальному ремонту (Югорский фонд) будут оплачены в январе 2021 года.

В целях приведения жилых муниципальных помещений в соответствии требованиям санитарно - технического состояния выполнен ремонт в 18 муниципальных квартирах (7-6б-67, СУБР 17/1-29, 1-25-1, 1-50-2, 7-6Б-89, 143, 1-117-1, 3-37-14, 4-9-3, 1-3-9, 4-1-39, 3-1-2, 1-67-9, 3-33-3, 3-110-13, СУБР 17/1-32, 3-8-3, 1-50-9) на общую сумму 2 475 566,39 рублей.

Остаток средств экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур, не перераспределена в связи ограниченными сроками.

Целевые показатели по всем подпрограммам исполнены 100%.

| Наименование показателя | План | Факт | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан, единиц | 50 | 19 | -1 |
| Образование земельных участков для жилищного строительства, единиц | 3 | 2 | -1 |
| Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) | 100 | 630% | +1 |
| Выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества (%) | 100 | 73,2% | Связано с вводом режима повышенной готовности на территории ХМАО и предоставлении отсрочки  -1 |
| Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, единиц | 9 | 9 | 0 |
| Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности (%) | 100 | 100% | 0 |
| Количество снесенных строений, приспособленных для проживания «балков», единиц | 0 | 0 | 0 |
| Доля поступивших средств по агентским договорам, не менее 95% от начисленных платежей населению. | 95 | 100% | +1 |
| Приведение уровня санитарно-технического состояния муниципальных жилых помещений в состояние соответствия требованиям норм и правил эксплуатации (%) | 10 | 130% | +1 |
| Информированность граждан о жилищной политики (предоставление жилых помещений гражданам по социальному найму, очередность сноса и расселение домов, признанных аварийными) % | 56 | 160% | +1 |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 8 383,06657 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 511,76646 тыс.руб. или 89,8%.

Муниципальная программа направлена на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защиту населения и территории городского поселения Пойковский от угроз природного и техногенного характера.

Исполнителем муниципальной программы является:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский», сектор комплексной безопасности.

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защита населения и территории гп. Пойковский от угроз природного и техногенного характера.
2. Обеспечение антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления пожарной и антитеррористической безопасности на территории городского поселения Пойковский, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.
2. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем наружного водоснабжения.
2. Обеспечения информированности населения по действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны.
4. Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание условий для укрепление пожарной и антитеррористической безопасности на территории городского поселения Пойковский, защиту жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.
2. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Уточненный план по муниципальной программе составил 8 953,00340 тыс.рублей, исполнение (на 31.12.2020) 8 894,83303 тыс.рублей, что составляет 99,4% (счета за декабрь 2020 года будут оплачены в январе 2021 года). По муниципальной программе проведены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский, направленные на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленные на обеспечение комплексной безопасности.

- оплата за теплоснабжение помещения противорадиационного убежища на сумму 111 312,96 руб.

- управление многоквартирным домом (противорадиационное убежище) на сумму 61 247,94 рублей.

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию инженерно-технических средств безопасности (шлагбаумы, металлдетектор на сумму 63 306,86 руб.

- оказание услуг по ремонту и обслуживанию пожарных гидрантов в сумме 39 800 рублей,

- оказание услуг по содержанию и обслуживание охранно-пожарной сигнализации в Центре молодежных инициатив по муниципальному контракту в сумме 23 424 рублей;

- оказание услуг подвижной связи юридическому лицу в сумме 7 000 рублей;

- приобретение информационного материала в сумме 37 000 рублей;

- изготовление и установка информационных щитов в сумме 200 000 рублей;

- оказание услуг по проверке 4 пожарных шкафов на сумму 6 000 рублей.

По соглашению от 24.04.2020 № 97 (с учетом доп. соглашений) ИМТ выделены на проведение мероприятий по дезинфекции общественных пространств и мест общего пользования (5 775 130,57 рублей), финансирование за счет средств районного бюджета.

В рамках проведения дезинфекции заключены следующие договоры:

- оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах на сумму 275 500,23 рублей, исполнено в полном объеме,

- оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах на сумму 5 121 199,63 рублей, исполнено в полном объеме,

- оказание услуг по проведению дезинфекции мест общего МКД пользования на сумму 300 000,00 рублей, исполнено в полном объеме.

- выполнение работ по дезинфекции в здании Администрации на сумму 78 430,71 рублей, исполнено в полном объеме.

- на сумму 206 645,78 рублей, в том числе: на сумму 127 688 рублей на термометр бесконтактный 22 шт., на сумму 78 957,78 рублей на антисептик, салфетки, аэрозоль, перчатки, комбинезон защитный, маска, бахилы.

- на сумму 317 800 рублей на Облучатель (Дезар 2 - 4 шт., Дезар 3 -10 шт.).

- на сумму 375 554,22 рублей на Облучатель Дезар-кронт-802 настенный 19 шт.

- проведение заключительных дезинфекционных в домашних очагах коронавирусной инфекции, а также контроля за качества проводимой дезинфекции на сумму 388 873,20 рублей, исполнено в полном объеме,

- выполнение работ по проведению заключительных дез. обработок в местах общего пользования жилых МКД, а также проведение контроля за качеством проводимой на сумму 1 319 062,80 рублей, исполнено в полном объеме.

Невыполнение по оплате по муниципальным контрактам (Теплоснабжение помещения убежища, управление многоквартирным домом) счета-фактуры за декабрь 2020 года, оплата пройдет в 2021 году в размере 16 334,21 рублей.

Целевым показателем реализации мероприятий муниципальной программы являются 4 показателя, плановые значения достигнуты по всем показателям 100%.

1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем наружного водоснабжения план 100%, исполнение 100%. (0 балл)

2. Обеспечение информированности населения по действиям в чрезвычайных ситуациях план 96%, исполнение 96%. (0 балл)

3. Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны план 50%, исполнение 50%. (0 балл)

4. Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием людей план 100%, исполнение 100%. (0 балл)

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 444-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 51 891,88184 или 99,9%.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления городского поселения Пойковский в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления. Муниципальная программа не содержит подпрограммы.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Основная цель муниципальной программы — это обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Пойковский.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в городском поселении Пойковский.

Уточненный план по муниципальной программе составил 62 361,72315 тыс. руб., исполнение 62 359,88982 тыс. руб., или 100%. Заключены соглашения о передачи полномочий на уровень Нефтеюганского района.

Целевыми показателями реализации мероприятий являются 9 показателей.

| Наименование показателя | План | Факт | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 97% | 101 | +1 |
| Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 93% | 103 | +1 |
| Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | 100% | 99,9 | -1 |
| Размер резервного фонда Администрации городского поселения Пойковский от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета | <= 3% | 100 | 0 |
| Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100 | 0 |
| Количество посетителей портала «Бюджет для граждан» действующего на официальном сайте городского поселения Пойковский | 1300 | 100 | 0 |
| Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности в бюджете городского поселения Пойковский | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98,0% | 97,9 | -1 |
| Соблюдение значении индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года) | выше среднего значения | выше среднего значения | 0 |

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств применяются бережливые технологии для снижения затрат. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы   
является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета городского поселения Пойковский. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета городского поселения. Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы утвержден бюджетный прогноза городского поселения на долгосрочный период. При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского поселения Пойковский, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения. Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ городского поселения Пойковский (прежде всего, в сфере экономического регулирования, управления муниципальным имуществом, муниципальных закупок).

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходования средств бюджета   
городского поселения Пойковский, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только отдела экономики, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета городского поселения Пойковский. Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения. В целях проведения финансового контроля в штатное расписание включена должность главного специалиста сектора муниципального контроля, который осуществляет финансовый контроль.

Соглашение от 12.11.2019 № 247 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020 год" (дополнительное соглашение №1 от 25.05.2020; №2 от 15.09.2020; № 3 от 01.12.2020) межбюджетные трансферты составил 9 611 809,80 рублей.

В том числе:

передано в части - «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» финансирование составил 4 260 321,80 руб. исполнение 100%.

передано в части - «Организация содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» 5 351 488,00 руб., исполнение 100%.

Соглашение от 12.11.2019 №246 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020 год" (Департамент имущественных отношений), межбюджетные трансферты в размере 514 944,00 руб., уполномоченный орган Департамент имущественных отношений, (дополнительное соглашение №1 от 28.04.2020), передано в части:

– «Создание условий для жилищного строительства» исполнение 100%.

Соглашение от 11.12.2018 № 316 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020 год" (дополнительное соглашение от 26.02.2020 №4; дополнительное .соглашение от 16.06.2020 №5; дополнительное соглашение №6 от 14.10.2020; дополнительное соглашение от 30.11.2020 №7 с финансированием 40 754 913,57 руб., содержание учреждений спорта и проведение общепоселковых спортивных мероприятий, содержание поселковой библиотеки, уполномоченный орган Департамент культуры и спорта, в том числе:

- передано в части - «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в соответствии с подписанным регламентом» план 8 733 293,91 руб., исполнение 100%, возвращены средства в бюджет поселения в размере 1 181,01 рублей по фактическим кассовым расходам.

- передано в части - «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, в соответствии с подписанным регламентом» план 32 021 619,66 руб., исполнение 31 956 879,14 руб., исполнение 100%, возвращены средства в бюджет поселения в размере 64 740,52 рублей по фактическим кассовым расходам.

Соглашение от 12.11.2019 № 245 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопроса местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020 год" финансирование 613 903,00 руб.,

передано в части - «Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории», в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района, исполнение 100%.

Соглашение от 12.11.2019 № 248 "О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2020 год" финансирование 462 233,00 руб.

передано в части - «Осуществление отдельных функций по исполнению бюджета поселения», исполнение 100%.

Результат оценки программы «результативной».

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №451-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 864,04584 тыс. руб. или 74%.

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в поселении.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Задачами муниципальной программы являются:

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В муниципальной программе два целевых показателя:

1. Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов.

2. Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы до 100 %. в поселении.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

1) МК №77 от 25.11.2019 "Выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальном жилом фонде гп. Пойковский" с ИП "Бичун В.П." на сумму 50,00000 тыс. руб. (счет декабря)

2) МК №266 от 29.12.2018 "Выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальном жилом фонде гп. Пойковский" с ИП "Бичун В.П." на 26,00000 тыс. руб. (счет декабря)

3) МК №14 от 10.02.2020 "Выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальном жилом фонде гп. Пойковский" с ИП "Листкова В.М." на сумму 250,00000 тыс. руб. (Установка узлов учета ХВС.ГВС - 5 шт.; замена узлов учета ХВС.ГВС- 20 шт.; установка узлов учета Эл.эн.-10 шт.; замена узлов учета Эл.эн.-90 шт.; Итого:125 шт.) 4) Контракт №67 от 14.07.2020г. "Выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальном жилом фонде гп. Пойковский" с ИП "Братерская О.А." на сумму 120,00000 тыс. руб. (Установка узлов учета ХВС.ГВС - 10 шт.; замена узлов учета ХВС.ГВС- 50 шт.; установка узлов учета Эл.эн. -5 шт.; замена узлов учета Эл.эн.-35 шт.; Итого:100 шт.) 5) Контракт №69 от 20.07.2020г. " Выполнение работ по монтажу циркуляционной трубы в здании Администрации гп. Пойкоский" с ИП "Братерская О.А." на сумму 47,84584 тыс. руб. (44 м)

6) Контракт №77 от 12.08.2020 (монтаж циркуляционного насоса отопления) с ООО "Энергоремонт-Монтаж" на сумму 27,50000 тыс. руб. (1 шт.)

7) Договор от 12.10.2020 №2272 с ООО ЭИК "ЭНЕРГОЛЮКС" (разработка программы энергоснабжения и паспорта энергоэффективности) на сумму 50,00000 тыс. руб. 8) Договор №98 от 07.12.2020 (монтаж узла учета) с ООО "Энергоремонт-Монтаж" на сумму 220,00000 тыс. руб. (1 шт.)

9) Контракт №66 от 10.07.2020г. " Поверка узлов учета тепло-водоснабжения объектов Администрации в гп.Пойковский" с ООО " Энергоремонт-Монтаж" на сумму 72 700,00 руб.

В рамках программных мероприятий выполнены следующие работы:

1. Выполнение работ по монтажу циркуляционной трубы в здании Администрации гп.Пойковский;
2. Монтаж циркуляционного насоса отопления на объекте: Пойковский, мкр.4 д.5 "Гаражи";
3. Разработка программы энергоснабжения и паспорта энергоэффективности;
4. Поверка узлов учета тепло-водоснабжения объектов Администрации в гп.Пойковский.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и обеспечивающих практическое достижение целей установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов, единиц | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 99,4 | 99,4 | 0 |

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетического обследования проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением Администрации гп.Пойковский от 29.12.2018 №933-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Первоначальный план по программе на 2020 год составил 45 542,96200 тыс. руб. в том числе субсидии на иные цели составил 1 301,60 тыс. руб. На отчетную дату субсидия на муниципальное задание составляет 38 905,94807 тыс. руб.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 1 301,60 тыс. руб.,

- бюджет поселения 37 604,34807 или 100%.

На основании распоряжения Администрации городского поселения Пойковский от 30.11.2018 №779–р «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным Бюджетным Учреждением городского поселения Пойковский Центр Культуры и Досуга «РОДНИКИ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» утверждено муниципальное задание, в котором предусмотрено оказание услуг и работ для юридических и физических лиц. В 2020 году предусмотрено оказание таких муниципальных услуг как, организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение творческих фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, проведение мастер-классов). Кроме того, предусмотрены следующие работы организация деятельности клубных формирований, проведение культурно-массовых и иных мероприятий. В целях выполнения муниципального задания заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 13.01.2020 №4 (в ред. доп. соглашения от 21.02.2020 №1, от 19.06.2020 № 2).

С 28 марта с 31 декабря 2020 года, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, все мероприятия были переведены в режим «онлайн» на страницы ЦКиД «РОДНИКИ» в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», а также официальный сайт учреждения.

За 2020 год проведено 366 культурно-массовых мероприятий (концерты, вечера отдыха, торжественные мероприятия, игровые и развлекательные программы для детей и подростков, тематические и познавательные программы, круглые столы, народное гуляние, радиогазеты, информационные часы и посты, акции, челленджи, онлайн-уроки, викторины), 32 творческих мероприятия, 10 творческих встреч и 50 мастер-классов. В творческих мероприятиях приняли участие 6 985 человек.

В культурно-массовых – 69 589 человек.

В мастер классах – 1 156 человек.

На творческих встречах – 395 человек.

**За 2020 год** проведено **366 культурно-массовых мероприятий** (концерты, вечера отдыха, торжественные мероприятия, игровые и развлекательные программы для детей и подростков, тематические и познавательные программы, круглые столы, народное гуляние, радиогазеты, информационные часы и посты, акции, челленджи, онлайн-уроки, викторины).

- **32 творческих мероприятия**, такие как:

- 19 выставок рисунков, фотографий и ДПИ; а так же:

- «Мелодии фронтовых писем» - литературно-поэтический фестиваль солдатской песни;

- «Задорная частушка» - конкурс частушечников.

- «#МояМаскаОпаска» - онлайн конкурс на самую креативную медицинскую маску;

- Мероприятие из цикла «К 75-летию Великой Победы» - «Стихи о войне» - поэтический фестиваль;

- «Home Star» - Вокальный интернет фестиваль-конкурс;

- «Парад колясок Online» - конкурс на лучшее украшение детских транспортных средств;

- «Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина» - конкурс рисунков;

- «Я люблю Пойковский» - конкурс рисунков в рамках Дня образования гп Пойковский;

- «Олимпиада творчества» - онлайн конкурс рисунков для детей с ОВЗ;

- «Осенний шансон» - фестиваль городского романса;

- «Звездные дети-2020» - творческий конкурс для дошкольников;

- Многожанровый фестиваль «В семье единой»

- Фестиваль народного танца«Так давайте устроим большой хоровод!»

- **10** **творческих встреч** «Поэты – земляки» с поэтом, композитором Заслуженным работником культуры РФ В.А. Калинушкиным, автором - исполнителем А. Петуховым; поэтом Т. Ткачук, поэтом В. Потайчук.

- **50** **мастер-классов**, такие как: «Чудеса из мусорной корзинки», обрядовая кукла "Масленица", «Портрет любимой мамочки», «Тибетская йога», «Кулинарные национальные традиции», «Светлый день Пасхи»,«Вороний день», «Георгиевская лента», «Просто космос», «Пасхальный оберег», «Как сшить маску своими руками», «Танцуем дома», «Сувенир из ленты», «Весенние цветы», «Пусть всегда будет солнце», «Триколор», «Наша дружная семья», мастер классы в рамках проекта "От чистого истока", «Рецепт от бабушки», «Лесовички-весельчаки», «Чудо природы», «Хантыйский сувенир», «Триколор», «Полевые цветы», «Волшебный цветок», «Бабочка», «Башкирский орнамент», «Кленовый лист», «Любимой мамочке», «Наша Югра!», «Снеговички-лесовички», «Пупашкар», «Поможем птичкам перезимовать», «Берегиня», **«Братья – грибочки».**

В творческих мероприятиях приняли участие **6 985** человек,

- в культурно-массовых – **69 589** человек.

- в мастер классах – **1 156** человек

- на творческих встречах – **395** человек

Проведено **31** киносеанс по программе «Социальное кино», то есть бесплатно, которые посетили **3 280** человек.

За 2020 год творческие коллективы учреждения учувствовали в **24** конкурсах: (**завоевано 77 дипломов**):

- "От чистого истока" - Региональный детско-юношеский национальный фестиваль-конкурс - 4 диплома;

- "На крыльях таланта" - Международный конкурс-фестиваль - 14 дипломов;

- Конкурс социально-культурных проектов среди учреждений сферы культуры Нефтеюганского района - 2 диплома;

- "Литературный мир" - Международный конкурс инновационного проекта "Моя Отчизна" - 1 диплом;

- Районный фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!» - 3 диплома;

- Открытый городской конкурс джазовой музыки "Jazz time" - 2 диплома;

- «Мы праздники делаем сами» смотр-конкурс профессионального мастерства работников культуры - 5 дипломов;

- Всероссийский конкурс вокального искусства "SOLOVEY" в рамках международного фестивального движения "Vivat, таланты!" - 3 диплома;

- XI районный театральный фестиваль-конкурс - 4 диплома.

- "Роснефть зажигает звезды" - отборочный тур корпоративного конкурса «РН-ЮНГ» – 1 диплом;

- Международный конкурс композиторов "Карусель мелодий" – 2 диплома;

- "Люблю тебя, моя Россия" - Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества - 1 диплом;

- XVII районный конкурс профессионального мастерства работников культуры «Салют, игра!» - 1 диплом;

- Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Веснушка» - 3 диплома;

- Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звезда Югры» - 6 дипломов;

- Окружной интернет конкурс авторской песни «Мой округ, тебе посвящаю…» - 1 диплом;

- Открытый городской литературно-поэтический конкурс "Под большим шатром России"- 2 диплома;

- Международный онлайн конкурс-фестиваль «Осеннее Сварожье» - 1 диплом;

- Районный онлайн-фестиваль народного танца "А давайте устроим большой хоровод"- 1 диплом;

- LXVIII Международный интернет-конкурс «Души прекрасные порывы» "- 5 дипломов;

- Всероссийский конкурс вокального творчества «SOLOVEY» "- 4 диплома;

- Районный фестиваль-конкурс исполнителей народной и эстрадной песни «Югорский берег» "- 4 диплома;

- Всероссийский творческий конкурс талантов детей, молодёжи и взрослых "Браво, Россия!" "- 1 диплом;

- Всероссийский интернет-конкурс "Таланты большого мира" – в рамках международного фестивального движения"- 6 дипломов.

Так же организована деятельность клубных формирований по таким направлениям как: вокал, хореография, театральные кружки, кружок декоративно-прикладного искусства, изостудии, кружок прозы и поэзии, всего **28** клубных формирований, а именно:

в том числе для детей до 14 лет, всего **15:** танцевальные коллективы «Топотушки», «Югорочка», «Улыбка», «Радуга», «Лучики», «Мозаика», «Одуванчики»; вокальные коллективы: «Бусинки», «Бисеринки», «Адажио», «Созвездие», кружок декоративно - прикладного искусства «Чародеи», подростково-молодёжный клуб «Росток», арт-студия «Мармелад», театральная студия «Вспышка»;

**Для молодежи от 15 до 24 лет**: Образцовый художественный танцевальный коллектив «Калинка», Образцовый художественный коллектив вокальная группа «БИС», театральная студия «Конферанс».

**Для взрослых**: Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Вдохновение», Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Второе дыхание», Почетный коллектив народного творчества вокальный ансамбль «Золотая пора», вокальный коллектив «Пойковчанка», кружок прозы и поэзии «Наследие», кавер-группа «ПАЮщие», вокальный татаро-башкирский коллектив «Чишма», татаро-башкирский танцевальный коллектив «Йолдыз», украинская вокальная группа «Водограй».

Разновозрастной коллектив - кружок ИЗО «Фантазия».

Кружки посещают не только дети, но и взрослые, всего **327** человек, из них детей до 14 лет - **204** человека.

Согласно, плану денежных расходов на 2020 год в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" было проведено **9** мероприятий:

- Торжественное мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана;

- Праздничная программа ко Дню защитника Отечества;

- Мастер-класс обрядовой куклы "Масленица";

- «День воинской славы» - фестиваль солдатской песни;

- Мероприятие, посвященное Международному женскому дню "Для вас, женщины";

- Народные уличные гуляния "Масленица. Проводы зимы";

- «Мы вместе» - торжественное мероприятия в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией;

- «Олимпиада творчества» - мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- «Звездные дети» - творческий фестиваль для дошкольников.

Согласно, плану денежных расходов на 2020 год в рамках муниципальной программы "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и в период до 2030 года» было проведено 3мероприятия:

- "Рождественские посиделки" - День национальной культуры Творческого объединения "Славянское наследие";

- Соревнования по нардам среди общественных организаций;

- День национальной культуры Татаро-башкирской общественной организации "ИДЕЛЬ".

А также проведено 455 мероприятий без использования денежных средств на организацию данных мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнение |  |
| Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий, (%, по отношению к предыдущему году) | 3,5 | -5,6 | -1 |
|  |
| Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи (количество соответствующих дипломов) | 23 | 77 | +1 |
| Увеличение доли к базовому уровню 2015 г. деятелей культуры и искусства, молодых талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии, звания и прочее) | 1,34 | 0 | -1 |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры | 81,5 | 112,9 | +1 |
| Увеличение доли средств бюджета городского поселения Пойковский, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета городского поселения, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче | 10 | 0 | -1 |

С 28 марта с 31 декабря 2020 года, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, все мероприятия были переведены в режим «онлайн».

Результат оценки программы «низко результативной».

* 1. **«Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский 2019-2024годы и на период до 2030 года» утверждена Постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №450-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 13 180,00 тыс. руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 2 766,69296 тыс. руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 32 512,18795 тыс. руб., исполнение 87%.

Цели муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения, комфортного проживания:

- обеспечение экологической безопасности в городском поселении;

-создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство территории поселения;

- создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых и общественно значимых мероприятий;

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

В муниципальной программе семь основных целевых показателя:

1.Увеличение площади фактически благоустроенной территории многоквартирных жилых домов.

2.Увеличение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения.

3.Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием и качеством предоставления бытовых услуг на территории поселения.

4.Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский.

5.Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский.

6.Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, %

7.Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого- образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения, %.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения г.п. Пойковский;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;

- обеспечение ценовой доступности бытовых услуг;

- формирование комфортной городской среды.

Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории городского поселения Пойковский, включая зоны отдыха и места проведения массовых и общественно значимых мероприятий, а также качественному предоставлению бытовых услуг, способствующих комфортному проживанию граждан на территории поселения.

В 2020 году на территории муниципального образования выполнен комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования городское поселение Пойковский, а именно:

В рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство»:

1) Контракт №114 от 20.12.2019 "Выполнение работ по вывозу снега с общественных территорий в городском поселении Пойковский" с ИП "Салимгереев А.Ш. на сумму 200 000,00 руб.

2) Контракт №113 от 20.12.2019 "Выполнение работ по вывозу снега с общественных территорий в городском поселении Пойковский" с ИП " Бичун В.П." на сумму 300 000,00 руб.

3) МК №0187300000918000126-0445218-01 от 29.12.2018 "Выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский" с ИП " Бичун В.П." на сумму 59 916,52 руб.

4) МК №4 от 16.12.2019; МК №23 от 30.03.2020г. "Выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский" с ООО " АГРО-ПЛЮС" на сумму 3 155 755,84 руб. (Общая площадь уборки составляет 14 348 м² механизированным способом, а также 830 м² вручную).

5) Контракт №9 от 27.01.2020" Выполнение работ по вывозу снега с общественных территорий в городском поселении Пойковский" с ИП " Салимгереев А.Ш." на сумму 100 000,00 руб. (0,7м³).

6) МК №85 от 23.07.2019 "Выполнение работ по вывозу гаражей" с ООО " ТРАСТ" на сумму 51 506,97 руб.

7) МК №49 от 19.05.2020г. "Выполнение работ по вывозу гаражей" с ИП " Нуруллин Д.Н." на сумму 60 582,48 руб. (6 шт).

8) Соглашение от 14.08.2019 №В/П-2019-69 "Переоформление документов" на сумму 3 300,00 руб.

9) МК №85 от 10.12.2019 "Выполнение работ по монтажу и демонтажу елок (сквер мкр.4, Детский парк "Югра")" на сумму 124 132,39 руб. 10) Контракт №118 от 24.11.2020г. " Выполнение работ по монтажу елок сквер мкр.4, детский парк " Югра" с ИП " Бичун В.П." на сумму 484 688,15 руб. (елки- 2 шт, баннер-1 шт.).

11) МК №86 от 09.12.2019 "Выполнение работ по монтажу и демонтажу снежной горки в ЦМИ" на сумму 267 202,00 руб. 12) МК №82 от 02.12.2019 "Выполнение работ по разработке эскизов, возведению, техническому обеспечению функционирования и демонтажу новогоднего ледового городка" с ИП " Стрелин М.В." на сумму 100 000,00 руб. 13) Контракт №42 от 23.04.2020 "Выполнение работ по изготовлению, монтажу/демонтажу кронштейнов" с ООО " Возрождение" на сумму 210,00000 тыс. руб. (82 кронштейна установлено,46 демонтировано). 14) Контракт №41 от 23.04.2020 "Приобретение баннерной продукции" с ООО " Возрождение" на сумму 215 680,00 руб. (82 баннера).

15) МК №38 от 20.04.2020 "Приобретение сборно-разборной трибуны" с ООО " ИНИЦИАТИВА" на сумму 127 917,59 руб.

16) Контракт №8 от 27.01.2020 "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Благоустройство территории в пгт. Пойковский, 5 микрорайон" с ИП " Исаев К.А." на сумму 249 000,00 руб. 17) МК №41 от 27.04.2020 "Приобретение и поставка композиций к празднованию "Дня победы" с ИП " Куликова Т.А" на сумму 1 063 800,00 руб. (1комопзиция " 9МАЯ", 2-арт объекта " Орден") 18)Контракт №114 от 27.11.2020г. " Приобретение баннерной продукции" с ООО " Возрождение" на сумму 102 095,00 руб. (5 шт.) 19) Договор №61 от 22.06.2020г. " Оказание услуг по демонтажу баннера на фасаде здания 4 мкр. д.9" с ООО " УКС" на сумму 5 800,00 руб.

20) Контракт №66 от 14.07.2020г." Ремонт водопада в детском парке " Югра" с на сумму 400 000,00 руб. (сред-ва автономного округа) 21)Контракт №54 от 25.05.2020г. " Выполнение работ по монтажу малых архитектурных форм в гп.Пойковский на сумму 150 000,00 руб. 22) Договор №133 от 15.12.2020г. "Приобретение рекламной конструкции" с ООО "МонтажСтройСервис" на сумму 190 000,00 руб. (1 шт размером 3,0 х6,0) 23)Контракт №57 от 10.06.2020г" На приобретение элементов оформления мероприятий, направленных на подготовку к празднованию " Дня Победы" с ООО "Возрождение" на сумму 447 194,00 руб.( табличка на ножке для шествий 50 шт, баннер 0,70 на 2,50 м, двухсторонние с кронштейном 31 шт., флаги уличные 6 шт., флаги расцвечивания 15 шт., баннер для сцены 1 шт., фотозона танк-1 шт. )

24) Контракт №68 от 20.07.2020 " На приобретение мобильных биотуалетов в гп.Пойковский" с ООО "СПЕЦТРАНСАВТО" на сумму 89 000,00 руб.(4 шт.) 25) Контракт №67 от 03.07.2020г."На проведение негосударственной экспертизы сметной документации" с ООО "Югорский экспертный центр" на сумму 10 000,00 руб.

26) Контракты: №137, №138 от 17.12.2020 года на поставку товара (елки, шары) с ООО " Новый Мир" на сумму 314 280,92 руб. (ель искусственная высота 2м -7шт.,ель искусственная высота 3м- 3 шт.) 27) МК №32 от 07.04.2020 "Выполнение работ по ремонты детских площадок и ограждений футбольных полей в 2020г" с ООО "ДИФФЕРОН УРАЛ" на сумму 2 449 821,62 руб. (обслуживание детских площадок -32 шт. замена ограждений футб. полей - 2 шт.).

28) МК 52 от 25.02.2020 "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов в гп.Пойковский в 2020г " с ООО" Деловой союз" на сумму 5 855 212,17 руб. (ул.Бамовская-170+217 м.п., ул. Байкальская (156 м.п.)

29) МК №53 от 25.05.2020г. "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов в гп. Пойковский в 2020 году " с ООО "Деловой Союз" на сумму 4 415 246,84 руб. (ул. Бамовская-145,5 м.п., ул. Байкальская-40+99,5 м.п.)

30) МК №54 от 25.05.2020г. "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов в гп. Пойковский в 2020 году" с ООО "Деловой Союз" на сумму 6 142 002,08 руб.

31) МК №58 от 08.06.2020г. "Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов в гп.Пойковский" с ООО "Деловой Союз" на сумму 3 950 298,81 руб. (ул.Бамовская-110 м.п. (ПК 3+10 м.-ПК 4+20 м.) L-110 м., проезд Б6 (ПК 0+00 м. -ПК1+55 м.) L-155 м., ш-12,03 м.)

32) МК № 77 от 20.08.2020г. "Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов по улицам Автомобилистов, Солнечная, Строительная в гп. Пойковский" с ИП "Глухова О.С. на сумму 4 000 000,00 руб. (мкр. Коржавино, ул. Автомобилистов (L-790 м., ш-5,99 м., S-4 732,1 ².); ул. Солнечная (L-719,1 м., ш-5,99 м., S-4 307,4 м².); ул. Строительная (L-565,2+514,2=1079,4 м., ш-5,99 м., S-6 465,6 м².))

33) Договор Поставки №78-КМ от 13.08.2020г. с ООО "Кабинетмебель" на сумму 418 000,00 руб. (Сиденье "Тобол"-16 шт.)

34) Договор №41804.20 от 20.11.2020г. "Выполнение работ по переносу опор в гп. Пойковский" с АО" Городские электрические сети" на сумму 93 798,00 руб. (5 шт.)

35) Контракт №127 от 08.12.2020г. "Выполнение работ по ремонту уличного освещения в гп.Пойковский" с ИП "Петров А.Г." на сумму 205 708,74 руб. (23 шт).

36) Договор №025/Т от 27.10.2020г. "Проведение экспертного исследования" с ООО "СургутГлавЭкспертиза" на сумму 35 000,00 руб.

37) Контракт №69 от 15.07.2020г. "Выполнение работ по санкционированному взлому замков" с ИП"Братерская О.А." на сумму 5 949,27 руб. (Расторжение контракта.)

38) МК №70 от 27.07.2020г. "Выполнение работ по освещению дворовой территории 4мкр.д.10, д.11, д.12, д.6" с ИП " Петров А.Г." на сумму 278 28147 руб. (11светильников, 4 узла учета).

39) МК №87 от 10.12.2020г. "Поставка малых архитектурных форм" с ООО " КСИЛ-Югра" на сумму 4 000 000,00 руб. (Карусель с подвесками 1шт.,Детский игровой комплекс -7 шт, качели 8 шт, стенка для метания мячей -1шт,щит информационный -3 шт,ограждения металлические - 162 шт,песочный дворик-1шт,качалки на пружине -6 шт, спортивный комплекс -1 шт,додекаэдры -1 шт, диван садово-парковый на металлических ножках - 6шт, урны деревянные с железобетонным основанием и вставки для урн 12 шт,песочница -1 шт, сетка " Пирамида"- 2 шт.

Основное мероприятие «Содержание Парков, Скверов»:

1) МК от 29.12.2018 №1 "Оказание услуг по охране объекта и имущества, а также обеспечение пропускного режима в здании Администрации городского поселения Пойковский, охрана детского парка "Югра" на сумму 126 242,91 руб. 2) МК №1 от 10.12.2019г. " Оказание услуг по охране объекта и имущества, а также обеспечение пропускного режима в здании Администрации гп.Пойковский, охрана детского парка " Югра", ЦМИ" на сумму 2 109 073,65 руб.

3) Контракт от 01.01.2020 №266 "Энергоснабжение для государственных и муниципальных нужд" на сумму 578 446,86 руб.

4) МК №6 от 23.12.2019 "Выполнение работ по аварийному обслуживанию систем ТВС и переодическое обслуживание узлов учета (здания Администрации, гаражи, вагон охраны и туалет в детском парке "Югра", ЦМИ) (обслуживание узлов учета в парке "Югра") с ИП " Листкова В.П." на сумму 17, 69076 руб.

5) Контракт от 01.01.2020 №30-Т "Коммунальные услуги - теплоснабжение" на сумму 15 848,01 руб.

6) МК №25 от 27.03.2020г. "Выполнение работ по ремонту освещения парков, скверов" с АО " Горэлектросеть " ПЭС" на сумму 394 232,22 руб.)

Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»:

В ходе выполнения мероприятий программы по обеспечению экологической безопасности, выполнены следующие работы, услуги:

1. выполнение работ по посадке цветов и кустарников, уходу за ними и выкашивание газонов на территории городского поселения Пойковский на сумму 4 988 639,80 руб. (147 671 м²);
2. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами цена контрактов 439 856,42 рублей;
3. выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации г.п. Пойковский на сумму 399 884,31 руб.
4. выполнение работ по санитарной очистке территории городского поселения Пойковский" на сумму 409 639,22 руб. (58 020 м²);
5. выполнение работ по вывозу и утилизации строительного (и иного) мусора от сноса бесхозных объектов на сумму 995 000 руб. (20005м³);
6. приобретение контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов на сумму 1 106 000 руб. (70 контейнеров для ТКО, 14 бункеров для крупногабаритных отходов);
7. выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 2 166 135,04 руб. (15 контейнерных площадок в индивидуальной жилой застройке);
8. Ликвидация последствия скопления жидких стоков на сумму 9 906,26 руб.;
9. Приобретение материальных запасов для проведения субботников (перчатки, мешки для мусора, грабли, метла) на общую сумму 60 000 руб.
10. Выполнение работ по обустройству мест площадок для твердых коммунальных отходов на сумму 78 896,66 рублей (2 контейнерные площадки).

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Увеличение площади фактически благоустроенной территории многоквартирных жилых домов, не менее (в м²) | 2500 | 2500 | 0 |
| 2 | Увеличение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения, не менее (шт.) | 12000 | 26 700 | +1 |
| 3 | Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг (в % от числа опрошенных) | 42 | 8,6 | -1 |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский, Га | 15,52 | 15,52 | 0 |
| 5 | Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский, %. | 32 | 32 | 0 |
| 6 | Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, % | 50 | 50 | 0 |
| 7 | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения, % | 50 | 50 | 0 |

Механизм реализации Программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Нефтеюганский район и Администрации городского поселения Пойковский.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые риски.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также дефицитом бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы.

Результат оценки программы «результативной».

**1.14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Реализация социально значимых проектов территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2018 № 753-п.

Исполнение программы за 2020 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 3 429,40 тыс. руб. или 67,3%.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель муниципальной программы МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский».

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для предоставления качественных бытовых услуг.

2. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих проведение массовых и общественно значимых мероприятий для жителей городского поселения Пойковский.

3. Предоставление гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.

4. Формирование благоприятного климата для устойчивой деятельности действующих и вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Обеспечение предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, в том числе путем организации их предоставления.

4. Стимулирование к созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления информационной, финансовой поддержки, проведение мероприятий, позволяющих повысить финансовую грамотность субъектов, а также повысить благоприятное общественное мнение о предпринимательской деятельности.

В ходе реализации:

- по основному мероприятию «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» осуществлялось предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский, в 2020 году с ООО «Лидер-Сервис» было заключено соглашение о предоставлении субсидии в сумме 1 500,00 тыс. руб., на протяжении 2020 года сумма субсидии была увеличена на 238,74825 тыс. руб. и составила 1 738,74825 тыс. руб., исполнение составило 1 485,62325 тыс. руб. или 85,4 %, по фактическим предъявленным справкам расчетам по факту помывок (2714 чел.). Неисполнение в связи с тем, что счет за декабрь 2020 года подлежит оплате в 2020 году.

1) по основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» путем предоставления на конкурсной основе субсидий в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации градского поселения Пойковский. В 2020 году было заключено 2 соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии: Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов пгт. Пойковский, Местной общественной организации ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района».

Исполнение составило 57,2 %. Неисполнение связано с тем, что фактически предоставленные счета фактуры на возмещение коммунальных услуг меньше, чем плановые назначения, а также счета по коммунальным услугам за декабрь 2020 год подлежат оплате в 2021 году.

В целом услугами социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 было охвачено 80 человек, так как с 28 марта с 31 декабря 2020 года, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, все мероприятия были переведены в режим «онлайн» либо отменены (перенесены на более поздние сроки).

По основному мероприятию «Организация похоронного дела» в 2020 году заключено:

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в размере 606 062,00 руб. исполнение 351 854,19 руб. 57,15 %, по данному МК были выполнены следующие работы очистка снега, уборка мусора, дезинфекция и мойка туалетов покос травы, ремонт ограждения исполнено 174 336,38 руб., выполнение работ по организации ритуальных услуг 186 437,81 руб.

Исполнение составило 57,2 %, неисполнение в связи с тем, что 2020 году поступили средства из Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре возмещение по гарантированному перечню погребения по договору № 17-п/2018 от 16.04.201 в размере 82 343,31 рублей на восстановление кассовых расходов (захоронено по гарантированному перечню 40 чел., из них 1 безродный), а также счета за декабрь 2020 года подлежит оплате в 2021 году. Всего в 2020 году захоронено 93 чел.

Уточненный план по муниципальной программе составил 2 934,41071 тыс. руб., исполнение 1 973,98153 тыс. руб. или 67,3 %.

Исполнение целевых показателей реализации мероприятий программы являются:

| Наименование показателя | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг | 63 | 88,6% | На основании проведенного опроса  +1 |
| Количество жителей городского поселения Пойковский, охваченных мероприятиями, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | 1 210 | 80 | С 28 марта с 31 декабря 2020 года, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, все мероприятия были переведены в режим «онлайн»  -1 |
| Фактическое количество граждан, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, которым предоставлены услуги по погребению | 67 | 93 | +1 |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку (единиц) | 6 | 0 | В связи с тем, что конкурс не состоялся (был объявлен 2 раза), кассовые расходы на отчетную дату отсутствуют.  -1 |

Результат оценки программы «результативная»

По итогам проведенной оценки эффективности за 2020 год все муниципальные программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития городского поселения Пойковский, реализация муниципальных программ будет продолжена в 2021 году.

1. Направить копию доклада ответственным исполнителям муниципальных программ.
2. В срок до 1 июня 2021 года разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» подраздел «Реализация муниципальных программ».

Глава городского поселения,

Председатель Координационного совета А.А. Бочко

Секретарь Координационного совета А.Н. Узбек