Муниципальное образование городское поселение Пойковский Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ # ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ _________________ №__________ пгт. Пойковский

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 № 469-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Прогноза социально-экономического развития городского поселения Пойковский на долгосрочный период, руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 14.03.2022 № 181-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Пойковский (в редакции от 20.06.2024 № 458-п), в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 18.10.2023 № 840-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский».

- Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 № 469-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский» (в редакции от 30.09.2024 № 690-п) изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Пойковский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы городского поселения Вдовкина В.А.

Глава городского поселения				    И.С.Бородина

Постановление подготовил:

Главный специалист-экономист ______________________Гринина Н.Н.

СОГЛАСОВАНО:

| Фамилия, имя, отчество, должность | Дата поступления | Замечания | Подпись, дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Т. А. Сафина Заместитель Главы |  |  |  |
| В.А. Вдовкин Заместитель Главы |  |  |  |
| В. В. Богатырев Директор МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» |  |  |  |
| Е.Г. Колеватова Начальник отдела по правовой работе |  |  |  |
| О.В. Кителева Заведующий сектором по организационной работе |  |  |  |

Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит _____ Е.Г. Колеватова

РАССЫЛКА:

| Подразделение, должностное лицо | Количество копий на бумажном носителе | Электронная рассылка |
| --- | --- | --- |
| Сектор финансов | 0 | 1 |
| Заместитель Главы Вдовкин В.А. | 0 | 1 |
| МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» | 0 | 1 |
| Отдел по учету и отчетности бюджетных средств | 0 | 1 |
| Всего: | 0 | 4 |

- Приложение

- к постановлению Администрации

- городского поселения Пойковский

- №_______от_____________

- «Приложение

- к постановлению Администрации

- городского поселения Пойковский

№ 469-п от 31.10.2017

- Таблица 1

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Пойковский «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский»

| - Наименование муниципальной программы | - «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский» |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  | - 2023-2027 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тип муниципальной программы |  |  | - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Куратор муниципальной программы |  |  | - Заместитель главы городского поселения – Вдовкин В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | - МУ «Администрация городского поселения Пойковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соисполнители муниципальной программы |  |  | МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Национальная цель |  |  | - Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели муниципальной программы |  |  | 1. Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи муниципальной программы |  |  | - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограммы |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели муниципальной программы | - № п/п | - Наименование целевого показателя |  | - Документ -основание | - Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Базовое значение | - 2023 | - 2024 |  | - 2025 |  | - 2026 | - 2027 | - 2028-2030 | - На момент окончания реализации муниципальной программы | - Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателей |
|  | - 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) |  | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309, «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | 44/178998 | 52/208897 | 56/221480 |  | 60/233449 |  | 61/236351 | 62/240704 | 66/253766 | 66/253766 | - МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ |  | - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309, «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | 71 | 82 | 87 |  | 92 |  | 93 | 95 | 100 | 100 | - МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 3 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) |  |  | 31/14106 | 31/14106 | 31/14106 |  | 31/14106 |  | 31/14106 | 31/14106 | 31/14106 | 31/14106 | - МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 4 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования городское поселение Пойковский) |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 5 | Количество общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский |  |  | 10 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 15 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 6 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий |  |  | 80/76420 | 91/90955 | 100/104515 |  | 100/104515 |  | 100/104515 | 100/104515 | 100/104515 | 100/104515 | - МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 7 | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |  | 20/17775 | 9/13520 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский |  |  | 2,9 | 3,5 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 9 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский- 1% ОТ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ |  |  | 371,9 | 24,13 | 24,13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 664,8 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 10 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 2 ЧАСА |  |  | 261/522 | 261/522 | 261/522 |  | 261/522 |  | 261/522 | 261/522 | 261/522 | 261/522 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 11 | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 12 | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городском поселении Пойковский, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования |  |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
|  | - 13 | Количество реализованных инициативных проектов |  |  | 0 | 6 | 10 |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 24 | - МУ «Администрация городского поселения Пойковский» / МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |

| - Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - Источники финансирования | - Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028-2030 |
|  | - всего | 148 775,41856 | 23 945,60601 | 34 069,70690 | 6 630,03985 | 19 168,03113 | 18 962,03467 | - 46 000,00000 |
|  | - федеральный бюджет | 4 120,21715 | 0,00000 | 0,00000 | 999,34282 | 1 612,42027 | 1 508,45406 | 0,00000 |
|  | - бюджет автономного округа | 27 879,80099 | 9 126,19357 | 12 207,00000 | 1 563,42911 | 2 522,00463 | 2 461,17368 | 0,00000 |
|  | - бюджет - района | 6 866,70614 | 1 900,00000 | 2 300,00000 | 640,69298 | 1 033,60623 | 992,40693 | 0,00000 |
|  | - бюджет поселения | 106 482,11934 | 12 919,41244 | 19 562,70690 | 0,00000 | 14 000,00000 | 14 000,00000 | 46 000,00000 |
|  | - иные источники | 3 426,57494 | 0,00000 | 0,00000 | 3 426,57494 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |