Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский

от 22.03.2012 № 48-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по уменьшению негативных явлений, в период весенне-летнего половодья 2012 года

на территории городского поселения Пойковский

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 01.04.2012 | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 2. | Уточнить районы вероятного затопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки | до 20.04.2012 | ГО и ЧС, отдел ЖКХ |  |
| 3. | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления | до 01.04.2012 | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 4. | Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава | до 01.04.2012 | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 5. | Обеспечить подготовку водосливные и водосточные канавы, очистить колодцы ливневой канализации, водопропускные трубы, мосты | до 25.04.2012 | Отдел ЖКХ |  |
| 6. | Обеспечить подготовку и провести проверку имеющихся плавсредств, водолазного оборудования и снаряжения, средств жизнеобеспечения и обеспечить их постоянную готовность к применению (технических средств для использования их в целях эвакуации населения из вероятных зон затопления, перевозки материальных ценностей) | до 20.04.2012 | СЭР |  |
| 7. | Организовать мониторинг, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о поводковой обстановке | на период паводка | Главный специалист ГО и ЧС |  |
| 8. | Обеспечить охрану общественного порядка и установить круглосуточное дежурство в жилых зонах г.п.Пойковский, расположенных в местах вероятного затопления | в период паводка | ОП №1 ОМВД России по Нефтеюганскому району (по согласованию) |  |
| 9. | Организовать информирование населения об угрозе возникновения затопления и правилах поведения при стихийных бедствиях через средства массовой информации | в период паводка | комиссия по ЧС и ОПБ |  |
| 10. | Привести в готовность силы и средства организаций и предприятий независимо от форм собственности, в случае необходимости для ликвидации угрозы стихийных бедствий | по мере поступления сигнала | комиссия по ЧС и ОПБ |  |
| 11. | В период резкого подъема воды организовать дежурство ответственных должностных лиц | в период паводка | комиссия по ЧС и ОПБ |  |