Муниципальное образование

Городское поселение Пойковский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ                                              ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_16.04.2019_						                                     _263-п_

пгт. Пойковский

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2014 № 266 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования городское поселение Пойковский:

- Внести в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2014 № 266-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.1 «Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам» Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2014 № 266-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 1.7.1 «Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2014 № 266-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 2.4.2.1 «Мероприятия по развитию системы канализации в г.п. Пойковский» Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2014 № 266-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 2.6.1 «Мероприятия по развитию водоотведения 2014-2025 гг. в г.п. Пойковский» Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2014 № 266-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.5. Пункт 2.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2014 № 266-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского поселения Пойковский.

- Глава городского поселения                                                  А.А. Бочко

- Приложение к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

- от «_16_» _04_ 2019 № _263-п___

| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия схемы водоснабжения представлены в таблице. |  |  |  |
|  |  | Таблица 1.4.1.1 |  |
| Основные запланированные мероприятия. |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 7,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3А | 2019 | 7,29 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 19,01 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК 1А-32 до ТК 1А-31А, ТК 1А-35. Участок сети ТВС от ТК 1А-32 до ТК 1А-31А,ТК 1А-34А. | 2019 | 3,40 |
|  | Реконструкция магистральных сетей ХВС от ТК-2 до ТК-8 (Замена участка сети от ТК-2 до ТК-5) |  | 12,68 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена участка от ТК7-16 до ТК7-19 ) |  | 0,90 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК 7-51 до ТК 7-60 (Замена участка сети ТВС от ТК 7-51 до ТК 7-60) |  | 2,03 |
|  | ИТОГО 2019 г |  | 26,30 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 20,96 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2020 | 6,00 |
|  | Проектирование и реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сутки |  | 8,85 |
|  | Реконструкция площадки ВЗС |  | 6,11 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 22,73 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2020 | 2,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3А |  | 7,29 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 8,20 |
|  | Проектирование и реконструкция участка сети холодного водвснабжения от ТК-14 до ТК3-90А |  | 2,88 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 32,01 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 2020 | 32,01 |
|  | - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 |  | 32,01 |
|  | ИТОГО 2020 г |  | 75,70 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 3 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 162,42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2021 | 10,00 |
|  | Реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сутки |  | 146,31 |
|  | Реконструкция площадки ВЗС |  | 6,11 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 22,22 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2021 | 6,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 8,24 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №5 |  | 2,14 |
|  | Проектирование и реконструкция участка сети холодного водвснабжения от ТК-14 до ТК3-90А |  | 3,48 |
|  | Строительство новых сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 0,26 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | 2021 | 0,26 |
|  | Строительство новых инженерных сетей для подключения новой котельной |  | 1,00 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток водопровода от закольцовки водовода вокруг мкр-на № 7 до новой котельной | 2021 | 1,00 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 2,06 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 2021 | 2,06 |
|  | - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 |  | 2,06 |
|  | ИТОГО 2021 г |  | 190,02 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 4 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 172,91 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2022 | 10,00 |
|  | Реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сутки |  | 146,30 |
|  | Реконструкция площадки ВЗС |  | 6,11 |
|  | Ликвидация 7-ми артезианских скважин расположенных на территории промышленной зоны |  | 10,50 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 20,74 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2022 | 6,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 8,24 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №5 |  | 2,14 |
|  | Строительство новых сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 5,86 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 2022 | 0,12 |
|  | Строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 |  | 5,06 |
|  | Проетирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» |  | 0,28 |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от ТК-25 до ТК-14, для подключения ЦТП № 3Б и ЦТП № 1 |  | 0,40 |
|  | Строительство новых инженерных сетей для подключения новой котельной |  | 5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток водопровода от закольцовки водовода вокруг мкр-на № 7 до новой котельной | 2022 | 5 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 7,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения Промзоны от ТК-5 - промзона 8а/2 | 2022 | 3,08 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: |  | 4,42 |
|  | - участок от ТК-8 до ТК-14 |  | 4,42 |
|  | ИТОГО 2022 г |  | 212,01 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 5 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 24,50 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2023 | 24,50 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 14,62 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2023 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №5 |  | 2,14 |
|  | Строительство новых сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 13,68 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 2023 | 2,4 |
|  | Проетирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» |  | 3,68 |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от ТК-25 до ТК-14, для подключения ЦТП № 3Б и ЦТП № 1 |  | 7,60 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 4,42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 2023 | 4,42 |
|  | - участок от ТК-8 до ТК-14 |  | 4,42 |
|  | ИТОГО 2023 г |  | 57,22 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 6 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 12,48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2024 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 19,34 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения Промзоны от ТК-8 до ТК-10 | 2024 | 8,36 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения Промзоны от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 |  | 10,98 |
|  | ИТОГО 2024 г |  | 31,82 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 7 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 12,48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2025 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | ИТОГО 2025 г |  | 12,48 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 8 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 12,48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2026 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | ИТОГО 2026 г |  | 12,48 |
|  | ИТОГО |  | 618,03 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

| 1.7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость основных запланированных мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице. |  |  |  |
|  |  |  | Таблица 1.7.1.1 |
| Основные запланированные мероприятия. |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 7,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3А | 2019 | 7,29 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 19,01 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК 1А-32 до ТК 1А-31А, ТК 1А-35. Участок сети ТВС от ТК 1А-32 до ТК 1А-31А,ТК 1А-34А. | 2019 | 3,40 |
|  | Реконструкция магистральных сетей ХВС от ТК-2 до ТК-8 (Замена участка сети от ТК-2 до ТК-5) |  | 12,68 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена участка от ТК7-16 до ТК7-19 ) |  | 0,90 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК 7-51 до ТК 7-60 (Замена участка сети ТВС от ТК 7-51 до ТК 7-60) |  | 2,03 |
|  | ИТОГО 2019 г |  | 26,30 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 20,96 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2020 | 6,00 |
|  | Проектирование и реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сутки |  | 8,85 |
|  | Реконструкция площадки ВЗС |  | 6,11 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 22,73 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2020 | 2,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3А |  | 7,29 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 8,20 |
|  | Проектирование и реконструкция участка сети холодного водвснабжения от ТК-14 до ТК3-90А |  | 2,88 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 32,01 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 2020 | 32,01 |
|  | - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 |  | 32,01 |
|  | ИТОГО 2020 г |  | 75,70 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 3 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 162,42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2021 | 10,00 |
|  | Реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сутки |  | 146,31 |
|  | Реконструкция площадки ВЗС |  | 6,11 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 22,22 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2021 | 6,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 8,24 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №5 |  | 2,14 |
|  | Проектирование и реконструкция участка сети холодного водвснабжения от ТК-14 до ТК3-90А |  | 3,48 |
|  | Строительство новых сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 0,26 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | 2021 | 0,26 |
|  | Строительство новых инженерных сетей для подключения новой котельной |  | 1,00 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток водопровода от закольцовки водовода вокруг мкр-на № 7 до новой котельной | 2021 | 1,00 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 2,06 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 2021 | 2,06 |
|  | - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 |  | 2,06 |
|  | ИТОГО 2021 г |  | 190,02 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 4 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 172,91 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2022 | 10,00 |
|  | Реконструкция ВОС с увеличением мощности до 8000 м3/сутки |  | 146,30 |
|  | Реконструкция площадки ВЗС |  | 6,11 |
|  | Ликвидация 7-ми артезианских скважин расположенных на территории промышленной зоны |  | 10,50 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 20,74 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2022 | 6,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 8,24 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №5 |  | 2,14 |
|  | Строительство новых сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 5,86 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 2022 | 0,12 |
|  | Строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 |  | 5,06 |
|  | Проетирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» |  | 0,28 |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от ТК-25 до ТК-14, для подключения ЦТП № 3Б и ЦТП № 1 |  | 0,40 |
|  | Строительство новых инженерных сетей для подключения новой котельной |  | 5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток водопровода от закольцовки водовода вокруг мкр-на № 7 до новой котельной | 2022 | 5 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 7,5 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения Промзоны от ТК-5 - промзона 8а/2 | 2022 | 3,08 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: |  | 4,42 |
|  | - участок от ТК-8 до ТК-14 |  | 4,42 |
|  | ИТОГО 2022 г |  | 212,01 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 5 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры водоснабжения, |  | 24,50 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 2023 | 24,50 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 14,62 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2023 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №5 |  | 2,14 |
|  | Строительство новых сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 13,68 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 2023 | 2,4 |
|  | Проетирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» |  | 3,68 |
|  | Проектирование и строительство нового участка сети холодного водоснабжения от ТК-25 до ТК-14, для подключения ЦТП № 3Б и ЦТП № 1 |  | 7,60 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 4,42 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 2023 | 4,42 |
|  | - участок от ТК-8 до ТК-14 |  | 4,42 |
|  | ИТОГО 2023 г |  | 57,22 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 6 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 12,48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2024 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для повышения надежности |  | 19,34 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения Промзоны от ТК-8 до ТК-10 | 2024 | 8,36 |
|  | Реконструкция сети холодного водоснабжения Промзоны от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 |  | 10,98 |
|  | ИТОГО 2024 г |  | 31,82 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 7 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 12,48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2025 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | ИТОГО 2025 г |  | 12,48 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 8 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 12,48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2026 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2 |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | ИТОГО 2026 г |  | 12,48 |
|  | ИТОГО |  | 618,03 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |
|  | ИТОГО 2024 г |  | 2,00 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Стоимость, млн.руб. |
| 8 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения для подключения новых потребителей, |  | 12,48 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1 | 2025 | 4,36 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №1А |  | 2,00 |
|  | Реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №2, в том числе: |  | 2,00 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных сетей холодного водоснабжения в микрорайоне №3Б |  | 4,12 |
|  | ИТОГО 2025 г |  | 12,48 |
|  | ИТОГО |  | 60,91 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации Мероприятия по развитию системы канализации в г.п. Пойковский. Таблица 2.4.2.1 |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Сметная стоимость, млн.руб |
| 1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам второй очереди. | 2019 | 5,78 |
|  | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам второй очереди. | 2020 | 5,78 |
| 2 | Разработка проекта и реконструкция существующих КОС | 2020 | 83,44 |
|  | Проектирование и строительство 2 очереди ГКНС | 2020 | 4,00 |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток нового напорного канализационного коллектора ГКНС-КОС | 2020 | 6,33 |
|  | Проектирование и строительство КНС от микрорайонов № 6, 7. | 2020 | 8,00 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующей КНС -3. | 2020 | 6,00 |
| 3 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам второй очереди. | 2021 | 5,78 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующих КОС | 2021 | 83,44 |
|  | Проектирование и строительство 2 очереди ГКНС | 2021 | 4,00 |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток нового напорного канализационного коллектора ГКНС-КОС | 2021 | 6,32 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующей КНС -4. | 2021 | 6,00 |
|  | Проектирование и строительство КНС от микрорайонов № 6, 7. | 2021 | 8,00 |
| 4 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2022 | 5,78 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующих КОС | 2022 | 83,44 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующей КНС -7. | 2022 | 6,00 |
| 5 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2023 | 5,78 |
| 6 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2024 | 5,78 |
| 7 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2025 | 5,78 |
| 8 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2026 | 5,78 |
|  |  | Итого: | 351,21 |

| Мероприятия по развитию водоотведения 2014-2025 гг. в г.п. Пойковский Таблица 2.6.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации мероприятия | Сметная стоимость, млн.руб |
| 1 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам второй очереди. | 2019 | 5,78 |
|  | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам второй очереди. | 2020 | 5,78 |
| 2 | Разработка проекта и реконструкция существующих КОС | 2020 | 83,44 |
|  | Проектирование и строительство 2 очереди ГКНС | 2020 | 4,00 |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток нового напорного канализационного коллектора ГКНС-КОС | 2020 | 6,33 |
|  | Проектирование и строительство КНС от микрорайонов № 6, 7. | 2020 | 8,00 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующей КНС -3. | 2020 | 6,00 |
| 3 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам второй очереди. | 2021 | 5,78 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующих КОС | 2021 | 83,44 |
|  | Проектирование и строительство 2 очереди ГКНС | 2021 | 4,00 |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток нового напорного канализационного коллектора ГКНС-КОС | 2021 | 6,32 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующей КНС -4. | 2021 | 6,00 |
|  | Проектирование и строительство КНС от микрорайонов № 6, 7. | 2021 | 8,00 |
| 4 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2022 | 5,78 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующих КОС | 2022 | 83,44 |
|  | Разработка проекта и реконструкция существующей КНС -7. | 2022 | 6,00 |
| 5 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2023 | 5,78 |
| 6 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2024 | 5,78 |
| 7 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2025 | 5,78 |
| 8 | Строительство канализационной сети к новым многоквартирным домам третьей очереди. | 2026 | 5,78 |
|  |  | Итого: | 351,21 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

По состоянию на март 2019 года бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования городское поселение Пойковский отсутствуют.

На все выявленные в период с 2013 года по 2018 год бесхозяйные объекта в установленном порядке зарегистрировано право муниципальной собственности в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,

- Уставом муниципального образования.