Договор № 1
о комплексном развитии незастроенной территории

в границах городского поселения Пойковский

«15» апреля 2024                                                                                                      пгт.Пойковский

Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Пойковский», в лице Главы городского поселения Пойковский Бородиной Ирины Сергеевны, действующей на основании Устава муниципального образования городского поселения Пойковский (далее – Администрация), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» в лице генерального директора Грачевой Иры Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Главы 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации городского поселения Пойковский от 01.12.2023 № 994-п «О комплексном развитии незастроенной территории», распоряжения Администрации городского поселения Пойковский от 19.02.2024 № 139-р «О проведении электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории», на основании протокола от «25» марта 2024 года № 1 заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Предметом Договора является комплексное развитие незастроенной территории в кадастровом квартале 86:08:0020304, расположенной в границах планировочного микрорайона 01:05 городского поселения Пойковский, общей площадью 76 895 квадратных метра (далее- Территория).

1.2.	Схема границ территории жилой застройки и перечень координат характерных точек этих границ приведена в приложении 1 к Договору.

1.3.	Территория свободна от застройки.

1.4.	Комплексное развитие территории включает в себя:

- внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:05 утвержденного постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 05.06.2017 № 201-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах планировочного микрорайона 01:05 городского поселения Пойковский» (с изменениями от 13.06.2018 года № 384-п) (далее – документация по планировке территории), в границах Территории, ее согласование, утверждение Администрацией в установленном законом порядке (далее по тексту - разработка документации по планировке территории). Требования к комплексному развитию территории указаны в приложении 2 к настоящему Договору.

- образование земельных участков, обеспечение проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков в границах Территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;

- строительство на земельных участках в границах Территории объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и ввод указанных объектов в эксплуатацию;

- осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению, образованных земельных участков;

- график реализации этапов и мероприятий комплексного развития Территории указан в приложении 3 к настоящему Договору.

1.5. Документация по планировке территории должна соответствовать федеральным, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования в части обеспеченности Территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе территориальной доступности указанных объектов для населения.

1.6. В перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, включаются многоквартирные дома и объекты инженерной инфраструктуры, в границах территории, подлежащей комплексному развитию и обеспечивающие функционирование многоквартирных домов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

1.7. В многоквартирных домах, подлежащих строительству в соответствии с Договором, может предусматриваться размещение нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

1.8. Лицо, заключившее договор, выполняет следующие виды работ по благоустройству территории:

- устройство и оборудование детских игровых площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха граждан в границах земельных участков жилой застройки многоквартирных жилых домов. Срок выполнения работ в границах участка - до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке;

- устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки), проездов, дорожек, автостоянок, площадок, установка малых архитектурных форм в границах территории, подлежащей комплексному развитию. Срок выполнения работ – до окончания срока действия Договора;

- работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кустарников в границах территории, подлежащей комплексному развитию. Срок выполнения работ – до окончания срока действия Договора.

-организация (строительство) инженерной инфраструктуры: внутриквартальные проезды, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, кабельные линии электропередач.

1.8.1. Работы по созданию системы уличного, дворового и других видов наружного освещения. Максимальный срок выполнения работ – до окончания срока действия Договора.

1.9. В целях создания удобной и привлекательной городской среды рекомендуется руководствоваться «Стандартом комплексного развития территорий населенных пунктов ХМАО-Югры «Югорский стандарт», утвержденным приказом от 14.05.2021 № 213-П Департамента строительства ХМАО-Югры.

1.10.	Застройщик осуществляет деятельность, указанную в п. 1.1.  Договора, своими силами и за свой счет, и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц.

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1.	Цена на право заключения Договора, определенная по результатам аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в соответствии с протоколом о результатах торгов от 25.03.2024 года № 1, составляет 4 229 000,00 (четыре миллиона двести двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

2.2.	Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории в размере 845800 (восемьсот сорок пять тысяч восемьсот) рублей засчитывается в счет оплаты цены, указанной в п. 2.1. Договора.

2.3.	Оплата цены, указанной в п. 2.1. Договора за вычетом учтенного в соответствии с п. 2.2. Договора задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления в течение 30 дней со дня заключения Договора оставшейся суммы денежных средств на расчетный счет № 03100643000000018700, к/с 40102810245370000007 РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск, ИНН 8619012800, КПП 861901001, БИК 007162163, ОКТМО 71818157, ОГРН 1058601677420, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент финансов (МУ «Администрация городского поселения Пойковский») л/с 04873031450), КБК 65011705050130000180, УИН:0320128600000000010726901.

В платежном документе в обязательном порядке указывать номер и дату Договора.

В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены предмета торгов до истечения указанного срока Договор считается незаключенным, при этом задаток, указанный в п. 2.2. Договора, Застройщику не возвращается.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.	Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.

Срок действия Договора 7 лет с момента заключения Договора.

3.2.	Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий Договора.

3.3.	Договор не подлежит заключению (продлению) на новый срок, возобновлению на неопределенный срок.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1.	Началом комплексного развития Территории является дата подписания Договора.

4.2.	Реализация комплексного развития Территории осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:

4.2.1.	Подготовка Застройщиком документации по планировки территории в границах Территории, направление в адрес Администрации на согласование и утверждение (в соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации) в установленном порядке документации по планировке территории в срок не позднее 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора.

В случае если принятые в течение указанного срока изменения законодательства Российской Федерации необходимость внесения существенных изменений в разрабатываемую (разработанную) Застройщиком документацию по планировке территории, указанные в настоящем пункте сроки, могут быть продлены путем заключения сторонами дополнительного соглашения.

Разработку документации по планировке территории осуществить в соответствии с действующими нормативными правовыми актами городского поселения Пойковский, ХМАО – Югры и Российской Федерации.

При разработке документации по планировке территории предусмотреть требования, указанные в приложении 2 к Договору и перечень объектов капитального строительства и помещений, строительство которых осуществлялось за счет средств застройщика, и передаваемых в муниципальную собственность согласно приложению 5 настоящего Договора.

4.2.2.	Обеспечение Застройщиком проведения кадастровых работ по образованию земельных участков в соответствии с документацией по планировке территории в срок не позднее 45 рабочих дней с даты утверждения в установленном порядке документации по планировке территории.

4.2.3.	Строительство внутриквартальных проездов, сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, кабельных линии электропередачи, объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищного строительства, осуществляется согласно Графику.

4.2.4.	Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры, внутриквартальных проездов не позднее 3 (трех) месяцев после ввода в эксплуатацию таких объектов.

4.2.5. Осуществление в границах Территории мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению, в соответствии с документацией по планировке территории, Графиком и в сроки, установленные разрешениями на строительство объектов.

4.3. Осуществление мероприятий по развитию Территории, в том числе по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с Графиком, в предусмотренные указанным Графиком сроки.

Завершение каждого отдельного мероприятия, предусмотренного Графиком, подтверждается актом об исполнении, который подписывается Застройщиком и Администрацией.

4.3.1. После завершения каждого мероприятия, предусмотренного Графиком, Застройщик в течение 7 (семи) рабочих дней письменно уведомляет Администрацию о факте завершения указанного мероприятия и представляет отчет об исполнении мероприятия по форме, указанной в приложении 4 к Договору, и подписанный Акт об исполнении в 2 (двух) экземплярах.

4.4. Сторона, являющаяся ответственной за исполнение мероприятий, вправе исполнить обязательство до истечения срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного мероприятия, при условиях: соблюдения законности действий, обеспечения надлежащего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны.

4.5. Датой окончания строительства объектов по Договору является дата выдачи в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию последнего из объектов капитального строительства.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.	Администрация имеет право:

5.1.1.	Осуществлять контроль за ходом исполнения Застройщиком обязательств по Договору, в том числе на беспрепятственный доступ на Территорию с целью ее осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

5.1.2.	Требовать от Застройщика предоставления отчетов о ходе развития Территории в соответствии с Графиком.

5.1.3.	Требовать от Застройщика устранения выявленных Застройщиком нарушений условий Договора.

5.1.4.	 Требовать в судебном порядке досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в п.8.2. и 8.4. Договора.

5.2.	Администрация обязана:

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

5.2.2. Утвердить представленную на рассмотрение Застройщиком документацию по планировке территории в течение трёх месяцев с даты предоставления в срок, указанный в п. 4.2.1. Договора.

5.2.3.	Обеспечить осуществление мероприятий по развитию Территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с Графиком осуществления каждого мероприятия в предусмотренные указанным Графиком сроки.

5.2.4.	Предоставить в соответствии с земельным законодательством Застройщику земельные участки, образованные из Земельного участка, в аренду без проведения торгов после проведения Застройщиком мероприятий, предусмотренных пунктами 4.2.1. – 4.2.2. Договора в течение 1 (одного) месяца с даты постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, образованных из Земельного участка.

5.2.5.	Заключить дополнительное соглашение к Договору, содержащее График реализации и перечень мероприятий комплексного развития территории.

5.2.6. Осуществить в срок не позднее 18 (восемнадцать) месяцев с даты заключения Договора. реконструкцию, в границах Территории комплексного развития, являющейся предметом Договора, объекта транспортной инфраструктуры «Автодорога улица №6» необходимого для реализации решения о комплексном развитии территории.

5.2.7 В границах территории отсутствуют объекты, принадлежащие третьим лицам, подлежащие изъятию под муниципальные нужды.

5.3.	 Застройщик имеет право:

5.3.1.	Привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного Застройщиком лица (лиц), Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

5.3.2.	Использовать Территорию в целях и на условиях, установленных Договором и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с пунктом 5.3.1. Договора лицу или лицам с согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

5.4. Застройщик обязан:

5.4.1.	Выполнять в полном объеме все обязательства по Договору в установленные сроки своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц.

5.4.2.	Обеспечивать свободный доступ Администрации на Территорию, для осмотра и проверки соблюдения условий Договора, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

5.4.3.	Разработать и в установленном порядке передать на утверждение в Администрацию документацию по планировке территории в границах Территории в срок, указанный в п. 4.2.1. Договора.

5.4.4.	В случае направления уполномоченным органом документации по планировке территории на доработку, осуществить доработку, повторно представить и обеспечить утверждение уполномоченным органом документации по планировке территории.

5.4.5.	За свой счет обеспечить в соответствии с документацией по планировке территории проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из Земельного участка в срок, указанный в п. 4.2.2. Договора.

5.4.6.	Заключить в соответствии с земельным законодательством договоры аренды всех земельных участков, образованных из Земельного участка, без проведения торгов после проведения Застройщиком мероприятий, предусмотренных п.п. 4.2.1. – 4.2.2. Договора, в течение 1 (одного) месяца с даты постановки на государственный кадастровый учет земельных участков.

5.4.7.	Осуществить мероприятия, предусмотренные Договором в полном объеме и в установленные сроки.

5.4.8.	Обеспечить проектирование, строительство объектов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в границах Территории в сроки, установленные настоящим Договором.

5.4.9. Обеспечить выполнение работ по вывозу строительного мусора и благоустройству строительной площадки в соответствии с Правилами благоустройства на территории городского поселения Пойковский в срок не позднее 15 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию расположенного на строительной площадке объекта.

5.4.10. Обеспечить безвозмездную передачу в муниципальную собственность объектов инженерной инфраструктуры, внутриквартальных проездов, в объеме согласно приложению 5 к настоящему Договору, в границах Территории в сроки, указанные в п. 4.2.5. Договора.

5.4.11. Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию возводимых на Территории объектов, предусмотренных проектом планировки территории до момента передачи их в муниципальную собственность.

5.4.12.	 Обеспечить на земельных участках образованных из Земельного участка, проведение мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению, предусмотренных документацией по планировке территории, в сроки, указанные в п. 4.2.5. Договора.

5.4.13. Осуществить в полном объеме развитие Территории, обеспечение строительства объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищного строительства, предусмотренных проектом планировки территории на земельных участках, образованных из Земельного участка, независимо от привлечения к развитию Территории третьих лиц.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, внутриквартальных проездов, предусмотренных проектом планировки территории, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по Договору.

5.4.14.  Ежеквартально до 20 (двадцатого) числа первого месяца следующего квартала представлять в Администрацию отчет о выполненных мероприятиях в соответствии с графиком реализации этапов и мероприятий комплексном развитии территории согласно приложению 3 к Договору.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.	В случае, когда Договор заключается и исполняется Застройщиком в части обеспечения жилищного и иного строительства с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, на права Застройщика, вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

6.2.	Застройщик не вправе:

передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу;

уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

6.3. Неотделимые улучшения Территории, образованных земельных участков, созданные в результате выполнения работ по подготовке Территории, для комплексного развития, произведенные до начала строительства объектов капитального строительства, в том числе объектов жилищного строительства, в случае досрочного расторжения Договора по требованию Администрации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора Застройщиком, поступают в собственность муниципального образования городское поселение Пойковский без дальнейшего возмещения их стоимости и (или) иных затрат Администрацией.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае неисполнения Застройщиком обязательств,  предусмотренных п. 4.2.1, 4.2.2., 4.3, 4.3.1 Договора Администрация вправе предъявить требования, а Застройщик обязан уплатить Администрации штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты от Цены права по Договору, указанной в п. 2.1 Договора за каждый день просрочки до момента исполнения за счет собственных средств.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор прекращается исполнением обязательств по комплексному развитию территории на основании соглашения Сторон, подтверждающего надлежащее исполнение.

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п.4.2.1, 4.2.5, 4.3, 5.2.2, Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, при этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды Земельного участка.

Документация по планировке территории признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязанность по подготовке и обеспечению утверждения документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в п.п. 4.2.1., 4.2.2. Договора, документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

8.3. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения в случае отказа или уклонения Администрации от исполнения обязательств, предусмотренных пп. 5.2.2., 5.2.3., 5.2.6 Договора.

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из Сторон в судебном порядке, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и Договором, а также в случаях:

- нарушения условий или сроков, предусмотренных Договором либо Графиком;

- невыполнения обязательств, предусмотренных разделом 10 Договора;

- по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.5. Прекращение существования Земельного участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные путем раздела Земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

8.6. При досрочном расторжении Договора также подлежит расторжению договор аренды Земельного участка, либо земельных участков, образованных путем раздела Земельного участка.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

9.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до даты, определяемой Сторонами.

9.4. Обстоятельствами неопределенной силы по Договору являются: военные действия, гражданские волнения, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

10.1.	Изменение условий Договора по соглашению Сторон не допускается, за исключением случаев, когда изменение условий вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе изменениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения соответствующих обязательств.

10.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь приостановление комплексного развития Территории, незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.

При наличии обстоятельств, определенно свидетельствующих о необходимости приостановления комплексного развития Территории, Стороны обязуются согласовать порядок, сроки, общий объем и распределение между Сторонами расходов по консервации мероприятий для комплексного развития территории и оформить согласованные условия консервации дополнительным соглашением к Договору о приостановлении работ по комплексному развитию территории.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.	В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 7 (семи) календарных дней со дня таких изменений.

11.2.	Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО – Югры.

11.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.6. Настоящий Договор подлежит учетной регистрации Администрацией.

11.7. Перечень приложений:

- Схема границ незастроенной территории и перечень координат характерных точек этих границ;

- Требования к комплексному развитию территории;

- График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории;

- Отчет о ходе реализации комплексного развития территории;

- Перечень и условия передачи застройщиком объектов капитального строительства, строительство которых осуществлялось за счет средств застройщика, помещений в таких объектах в муниципальную собственность;

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Администрация: | Застройщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Пойковский» | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» |
| Место нахождения: Россия, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, микрорайон 4, дом 5 Тел. 8 (3463) 255553, факс: 8 (3463) 212000 | Место нахождения юридического лица: индекс 143002, область Московская, город Одинцово, улица Западная, дом 7, офис 1 Тел. 8 (495) 120-77-13 Е-mail: oooukcm@mail.ru |
| Почтовый адрес: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, микрорайон 4, дом 5 | Почтовый адрес: индекс 143002, область Московская, город Одинцово, улица Западная, дом 7, офис 1 |
| ОГРН: 1058601677420 | ОГРН: 1107746172907 |
| ИНН: 8619012800 | ИНН: 7701868359 |
| КПП: 861901001 | КПП: 503201001 |
| БИК ТОФК: 007162163 | БИК: 044525411 |
| расчетный счет № 03100643000000018700, к/с 40102810245370000007 РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск, ИНН 8619012800, КПП 861901001, БИК 007162163, ОКТМО 71818157, ОГРН 1058601677420, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент финансов (МУ «Администрация городского поселения Пойковский») л/с 04873031450) | расчетный счет № 40701810918321000001 банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) Кор/счет 30101810145250000411 |
| Глава городского поселения Пойковский ___________________И.С.Бородина м.п. | Генеральный директор ______________________И.П.Грачева м.п. |

Приложение 1 к Договору

от  ___________№ 1

СХЕМА ГРАНИЦ НЕЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

И ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ

Перечень
координат характерных точек границ территории в кадастровом квартале
86:08:0020304, подлежащей комплексному развитию незастроенной территории в границах городского поселения Пойковский, площадью 76 895 кв. м.

Система координат  МСК86_Зона_3

| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 953710.52 | 3492467.51 |
| 2 | 953856.60 | 3492661.44 |
| 3 | 953588.61 | 3492864.10 |
| 4 | 953530.49 | 3492856.39 |
| 5 | 953580.38 | 3492495.80 |
| 6 | 953638.51 | 3492503.52 |
| 7 | 953642.11 | 3492479.34 |
| 8 | 953642.23 | 3492478.38 |
| 9 | 953584.62 | 3492470.28 |
| 10 | 953587.07 | 3492450.35 |

Приложение 2 к Договору

от  ___________№_________

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации проекта решения о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в границах планировочного микрорайона 01:05 городского поселения Пойковский

Таблица 1 - Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации проекта решения о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в границах планировочного микрорайона 01:05 городского поселения Пойковский

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |  | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| наименование вида использования | описание вида использования |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка (2.5) | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 3 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией: - от красной линии улиц и дорог - 5 м; - от красной линии проездов - 3 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - минимальное количество этажей – 5; - максимальное количество этажей – 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 30 %. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: - минимальный размеры земельных участков (площадь) - 2000 кв.м; - иные объекты здравоохранения - 1000 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 3 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией: - от красной линии улиц и дорог - 15 м; - от красной линии проездов - 3 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 80 %. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 3 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией: - от красной линии улиц и дорог - 10 м; - от красной линии проездов - 3 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - для дошкольной образовательной организации 3; - для общеобразовательной организации 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 60%. |
| Хранение автотранспорта (2.7.1) | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: - минимальный размеры земельных участков (площадь) - 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей; - минимальный размеры земельных участков (площадь) - 25 кв.м на 1 машино-место для открытых стоянок; - максимальный размеры земельных участков (площадь) – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 1 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений в случае размещения на смежном участке пристроенного здания: 0 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией, 0 м: Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 75% |
| Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: - минимальный размеры земельных участков (площадь) - 30 кв.м на 1 машино-место для гаражей; - максимальный размеры земельных участков (площадь) – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 1 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений в случае размещения на смежном участке пристроенного здания: 0 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией, 0 м: Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 75% |
| Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 100%. |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 3 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией: - от красной линии улиц и дорог - 5 м; - от красной линии проездов - 3 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 70 %. |
| Оказание услуг связи (3.2.3) | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: - минимальный размеры земельных участков (площадь) - 200 кв.м; - минимальная ширина земельного участка -10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 3 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией: - со стороны улицы (красной линии) до здания - 0 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 75 %. |
| Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: 1 м. Минимальные отступы от красной линии или территории общего пользования в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений, если иное не предусмотрено документацией: - от красной линии улиц и дорог - 5 м; - от красной линии проездов - 3 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: 80 %. |
| Улично-дорожная сеть (12.0.1.) | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: не подлежит установлению. |
| Благоустройство территории (12.0.2) | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий строений сооружений: не подлежит установлению. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пощади земельного участка: не подлежит установлению. |

Таблица 2 - Технико-экономические показатели планируемой застройки

| № | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории |  |  |
| 2. | Плотность застройки |  |  |
| 3. | Средняя этажность | этажность |  |
| 4. | Суммарная общая площадь всех жилых помещений |  |  |
| 5. | Количество подлежащих строительству МКД | шт. |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. | Объекты благоустройства |  |  |

Приложение 3 к Договору

от  ___________№__1_______

# График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Приложение 4 к Договору

от  ___________№__1_______

Отчет о ходе реализации комплексного развития территории

| № п/п | Наименование мероприятия согласно Графику этапов и мероприятий | Срок реализации мероприятия в соответствии с Графиком этапов и мероприятий | Фактический срок реализации | Обоснование причины отклонения от Графика этапов и мероприятий (при наличии просрочки) | Предложение по устранению причины отклонения от Графика этапов и мероприятий (при наличии просрочки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к Договору

от  ___________№_________

# Перечень и условия передачи застройщиком объектов, строительство которых осуществлялось за счет средств застройщика, в муниципальную собственность

Таблица 1 - Перечень объектов, подлежащих безвозмездной передаче Застройщиком в муниципальную собственность

| № п/п | Функциональное назначение Объекта | Площадь или протяженность Объекта | Иные характеристики передаваемого Объекта (в том числе количество и площадь нежилых помещений) | Объект передается (указать нужное: в государственную собственность субъекта РФ, наименование субъекта РФ или муниципальную собственность, наименование муниципального образования) | Орган, уполномоченный на прием Объекта в государственную/ муниципальную собственность) | Размер и характеристики площади передаваемых нежилых помещений (включается в случае заключения договора о КРТ по итогам конкурса, если такой условие было включено в конкурсные условия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Перечень объектов благоустройства, подлежащих безвозмездной передаче Застройщиком в муниципальную собственность городского поселения Пойковский

| № п/п | Наименование объекта | Площадь/протяженность объекта, кв.м/м (ориентировочно) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  | 1 |

Заполняется на основании заявки участника аукциона, признанного победителем

Заполняется на основании заявки участника аукциона, признанного победителем

Заполняется на основании заявки участника аукциона, признанного победителем закупки