Муниципальное образование городское поселение Пойковский Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ # ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ _________________ №__________ пгт. Пойковский

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Прогноза социально-экономического развития городского поселения Пойковский на долгосрочный период, руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 14.03.2022 № 181-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Пойковский» (в редакции от 20.06.2024 № 458-п), в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 17.10.2024 № 748-п ( в редакции от 18.02.2025 № 256-п) «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский» (в редакции от 14.01.2025 № 12-п) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации городского поселения Пойковский от 14.03.2022 № 181-п «О порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Пойковский», от 17.10.2024 № 748-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский» п о с т а н о в л я ю:»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Пойковский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Пойковский Вдовкина В.А.

Глава городского поселения                                                               И.С.Бородина

Проект постановления подготовил:

Главный специалист                        __________________________ Валиуллина Т.В.

СОГЛАСОВАНО:

| Фамилия, имя, отчество, должность | Дата поступления | Замечания | Подпись, дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Сафина Т.А. Заместитель Главы |  |  |  |
| Вдовкин В.А. Заместитель главы |  |  |  |
| О.В. Кителева Заведующий сектором по организационной работе |  |  |  |
| Е.Г.Колеватова Начальник отдела по правовой работе |  |  |  |
| Н.В. Ибрагимова Заведующий сектором финансов |  |  |  |
| Богатырев В.В. Директор МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» |  |  |  |

Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит __________ Е.Г.Колеватова

РАССЫЛКА:

| Подразделение, должностное лицо | Количество копий на бумажном носителе | Электронная рассылка |
| --- | --- | --- |
| Сектор финансов | 0 | 1 |
| Заместитель Главы В.А.Вдовкин | 0 | 1 |
| МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» | 0 | 1 |
| Всего: | 0 | 3 |

- Приложение

- к постановлению Администрации

- городского поселения Пойковский

- №_______от_____________

- «Приложение

- к постановлению Администрации

- городского поселения Пойковский

№ 449-п от 31.10.2016

- Таблица 1

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Пойковский «Развитие транспортной системы в городском поселении     Пойковский»

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский» |  |  |  |  |  |  | - Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  | - 2023-2027 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тип муниципальной программы | - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Куратор муниципальной программы | - Заместитель главы городского поселения Вдовкин В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - МУ «Администрация городского поселения Пойковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Национальная цель | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи муниципальной программы | - Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог. - Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом. - Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограммы | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели муниципальной программы | - № п/п | - Наименование целевого показателя | - Документ -основание | - Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Базовое значение | - 2023 | - 2024 | - 2025 |  | - 2026 | - 2027 | - 2028-2030 | - На момент окончания реализации муниципальной программ | - Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателей |  |
|  | - 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | 30 | 35,5112 | 40 | 43,010 |  | 45,25 | 48,43 | 48,43-58 | - 58 | - МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства городского поселения Пойковский» |  |
|  | - 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | - Указ Президента РФ от 07 мая 2024 года № 309 - «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». | 6 | 6,45 | 7,73 | 5,18 |  | 3,86 | 2,89 | 2,89-0 | - 0 | - МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства городского поселения Пойковский» |  |
|  | - 3 | Удовлетворённость качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования % | - Решение Думы Нефтеюганского района от 29.11.2023 № 962 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | 84,3 | - | - | 59,3 |  | 64,3 | 69,3 | 84,3 | - 84,3 | - МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства городского поселения Пойковский» |  |

| - Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - Источники финансирования | - Расходы по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028-2030 |
|  | - Всего | - 2 028 236,43481 | - 192 626,88413 | - 363 128,09378 | - 658 287,85735 | - 143 603,57855 | - 336 578,80000 | - 334 011,22100 |
|  | - Федеральный бюджет | - 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | - Бюджет автономного округа | - 459 455,80000 | 73 966,40000 | 101 818,80000 | 121 165,20000 | 0,00000 | 162 505,40000 | 0,00000 |
|  | - Бюджет района | - 244,62544 | 244,62544 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | - Бюджет поселения | - 1 302 203,46837 | - 118 415,85869 | - 261 309,29378 | - 270 790,11635 | - 143 603,57855 | - 174 073,40000 | - 334 011,22100 |
|  | - Иные источники | - 266 332,54100 | - 0,00000 | - 0,00000 | 266 332,54100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |